מושגים –  		אמיר שריג     מרץ 2021

הערה כללית : הקבלן לא יכול לשנות תכנון או לחרוג מהמפרט אלא אם קיבל אישור מהמתכנן ומהמפקח. גם ניסיון רב של הקבלן, קיצור הביצוע, חוסר בחומרים או תקדים מפרויקט אחר לא יכולים להיות עילה לשינוי ללא אישור.

במקרה ולא נותר חומר בניה מסוים באתר לא ניתן לעשות שימוש בחומר בניה חליפי אלא אם המפקח והמתכנן אישרו זאת.

בטורקיז: תואם את המיקוד קיץ 2021 מועד ב'.

בצהוב  - מושגים בעלי סבירות נמוכה יותר להיכלל בבחינות של ניהול הבניה

א

אבנים משתלבות [קיץ 2013, אביב 2015 אביב 2020 מועד א'] - אבן משתלבת היא כינוי רווח למרצפות בטון המיוצרות באופן תעשייתי במגוון רב של צבעים, גדלים וצורות. האבנים המשתלבות משמשות לריצוף כבישים פנימיים, חניות, מדרכות, שבילים, חצרות, גנים וכיכרות.      סדר הביצוע: מצע מהודק  מצע חול דק  סידור האבנים המשתלבות עם מרווח אפס  פיזור חול על גבי הריצוף והידוק במכבש ידני. קל לבצע תיקונים בתשתיות צנרת שמתחת לריצוף אבן משתלבת מכיוון שהאבנים לא מודבקות – מפרקים ולבסוף מתקינים מחדש עם אותן האבנים המשתלבות. אין אפשרות לסדקים מאחר והאבנים קטנות.

אבן שפה [אביב 2014, קיץ 2014, אביב 2015]: אלמנט בטון טרומי הגובל בין מדרכה לכביש או בין מדרכה לשטח מגונן (אבן גן). אופן הביצוע: מפזרים תערובת יבשה של צמנט וחול על מצע מהודק, מניחים את אבן השפה ומרטיבים את התערובת מהצדדים. ההרטבה לאחר הנחת אבן שפה די למנוע את שקיעתה.

אבן תעלה [אביב 2015] : אלמנט בטון טרומי שטוח בעל שיפועים כלפי ציר מרכזי לאורכו בכדי לנקז מי נגר (גשם) במרכז או בצידי רחוב.  מנחים אותה על מצע טיט שמעל מצע מהודק על פי גובה מתוכנן מראש.

אדקס: לוח בידוד אשר עשוי מקלקר (פוליסטירן מוקצף) ומצופה בשכבת מלט אשר מטרתה לאפשר לשכבות הטיח השונות להיצמד טוב יותר אל לוח הקלקר. ניתן להדביק את לוחות האדקס על גבי עמודים וקורות טרם הנחת הטיח החיצוני או להניחם בתבנית לפני היציקה.

אוברקאנט (OK) ואנדרקאנט (UK)

הקו העליון והקו התחתון של האובייקט לדוגמא הקו העליון והתחתון של פתח האור של חלון.
ok - הקו בו מסתיים האובייקט במפלס העליון לעומתuk  - הקו בו מתחיל האובייקט במפלס התחתון.

אחוזי בנייה: שטח נכס המותר לבנייה, המבוטא כאחוז משטח הקרקע שעליו נבנה הנכס. אחוזי בנייה

נקבעים בתוכנית בניין ערים ולכל אזור או אתר יש אחוזי בנייה הרלוונטיים לגביו.

אחראי לביצוע שלד: ממונה על ידי הקבלן. בודק במהלך הבניה את התאמת הביצוע לתכניות הקונסטרוקציה וחתום על כך כלפי הרשויות. זאת מאחר והקונסטרוקטור מגיע רק לפני יציקות.

אחריות קבלן:

חוק המכר קובע תקופות אחריות לעבודות השונות של הקבלן (מעבר לשנת/ות הבדק) שבמסגרתן חייב הקבלן לבצע תיקונים בנכס שמכר:

נגרות ומסגרות - שנתיים

כשל במערכות צנרת – 4 שנים.

בידוד – 3 שנים

איטום 4 שנים.

ליקויים במכונות – 3 שנים

שקיעות מרצפות בק"ק – 3 שנים

שקיעת מרצפות בחניות מדרכות וליקויים בפיתוח חצר – 3 שנים

ליקויים בריצוף וחיפוי – שנתיים.

סדקים ברכיבים שאינם נושאים – 5 שנים

כשל בחיפוי חיצוני – 7 שנים

קילוף חיפוי בחדר המדרגות – 3 שנים

כל אי התאמה אחרת – שנה אחת.

איטונג [קיץ 2011, אביב 2013, אביב 2017]- חומר מבודד תרמי מעולה. מורכב מתערובת דלילה של סיד, חול ואבקת אלומיניום. התגובה הכימית בין הסיד לבין אבקת האלומיניום גורמת להיווצרות בועות גז, כך שהתערובת הנוצרת היא נקבובית. האיטונג משווק בצורת בלוקים ופלטות בחוזק מכני סביר. האיטונג בעל ספיגות מים גבוהה מאד ומכאן שדרושה לו שכבת הגנה אוטמת, במיוחד כשהוא מיושם בקירות חיצוניים. ההדבקות בין טיח לקירות בלוקי איטונג אינה טובה בשל ספיגת מים מהתערובת. ספיגת מים עלולה לגרום לסדקים בטיח.

איטום [ אביב 2009, אביב 2016, קיץ 2016]: איטום גגות ומרפסות ביריעות ביטומניות (עובי 4 או 5 מ"מ) : שכבה תחתונה- בטקל ממתינים שלושה שבועות. תמיד בטקל מתחת לאיטום כדי שהמים יתנקזו מהגג מעל לאיטום.  לאחר ההמתנה מורחים פריימר (יסוד) ומעליו מלחימים יריעות ביטומניות עם חפיפה של 10 ס"מ בין יריעה ליריעה. ראה בנוסף בהמשך שיטת "גג הפוך".  יריעות ביטומניות לא מתאימות לאיטום חדרים רטובים בגלל עבודה עם מבער וסכנה של פגיעה בצנרת.

מעל האיטום צריכה להיות שכבת צבע לבנה או ציפוי באגרגט בהיר במטרה להחזיר את קרינת השמש ולמנוע התחממות.

[קיץ 2010, אביב 2017] - איטום צמנטי או שכבת "הרבצה" עשירה בצמנט מתאים לקירות בחדרי אמבטיה ובריכות מים.

[קיץ 2014] – לאחר האיטום של אלמנטים אופקיים מבצעים בדיקת הצפה למשל יממה או יותר לצורך בדיקת האיטום.

[חורף 2015] – במעבר בין מרפסת לחלל מגורים יש הגבהת בטון (חגורה) למניעת מעבר מים מהמרפסת לדירה. מעל להגבהה יש סף שיש אשר גבוה בכ- 1.5 מ"מ מהריצוף של המרפסת

[אביב 2017] – חומר איטום אלסטומרי גמיש לאיטום תפרי התפשטות (בגלל שיש תזוזות בתפרים ונדרש חומר אלסטי).  חריצי פתחים אוטמים בסיליקון באמצעות "אקדח" - לסיליקון יש הידבקות טובה.

אילגון (אנודייז) - תהליך צריבה כימי לפרופילי אלומיניום לקבלת גוון אלומיניום טבעי, זהוב, ירקרק

אינסטלציה [חורף 2016] [ קיץ 2017]

אינסטלציה – מתקני תברואה (ברזים): 
אינטרפוץ - מנגנון פנימי של ברז קיר, אליו מחוברים מים חמים וקרים. אינטרפוץ 3 דרך מספק מים ליציאה אחת (מזלף או מתז ראש) אינטרפוץ 4 דרך מחלק את המים בין שתי יציאות (מזלף ומתז ראש).  אינטרפוץ 5 דרך מחלק את המים בין שלוש יציאות.

אינסטלציה (מערכות סולאריות)  [אביב 2018 מועד א']

אישור אכלוס (טופס 4) - אישור הניתן על ידי הרשות המקומית. המסמכים הנדרשים לצורך כך הם: קבלת אישור מוועדת בנין ערים. גמר תשלום כל האיגרות.

אנטי-סליפ (נגד החלקה) [קיץ 2014]: אריחי ריצוף המונעים החלקה. חובה להתקנה בבניה פרטית בחדרים רטובים ובכל השטחים הבנויים של מבני ציבור.

אספלט (מיסעות אספלט)  [חורף 2015, אביב 2016]: סדר שכבות מיסעה מאספלט (מלמטה למעלה):

- שתית – ליצירת מגע בין המיסעה לסביבה הקיימת  ב. מצע סוג א'   ג. שכבת תשתית – זהו מצע שמהווה תשתית לשכבה האספלתית  (אגו"מ)  ג. שכבה אספלטית מקשרת  - יצירת קשר בין התשתית לשכבה הנושאת  ד. שכבה אספלטית נושאת – לקבלת העומס.  ה. שכבת ציפוי – להפחתת רעש, שיפור החיכוך ויכולת הניקוז.

ישנן מגבלות על הובלת האספלט (חייב להגיע בטמפרטורה של 1300c), על משך ההובלה.  כמו כן אסורה עבודת ריבוד בזמן גשם.

אף מים: [אביב 2010] [קיץ 2019 מועד ב'] חריץ/בליטה מתחת לחלק החיצוני של אדן חלון, או מעקה/קרניז. המטרה להרחיק מים מהקיר, מונע חדירת מים והכתמת הקיר.

אקרינול:  סוג של צבע לצביעת קירות ותקרות בחדרי מקלחת המכיל בתוכו חומר נגד עובש.

ארגון אתר – מיקומי פונקציות  {ברוב המבחנים   -[קיץ 2020 מועד ב']  -[קיץ 2020 מועד א']  [אביב 2019 מועד א סעיף ב'] [אביב 2019 מועד ב'] [קיץ 2018 מועד א] [ קיץ 2018 מועד ב' ] [קיץ 2019 מועד א'] [קיץ 2019 מועד ב'] [קיץ 2017 מועד א'] } הערה: פרט לחניות כל הפונקציות בתוך האתר.

גדר איסכורית בגובה 2 מ' – בהיקף המגרש.  לצורך בטיחות, מניעת גנבות ובקרה על הנכנס והיוצא מהאתר. אסור לכלול מגרשים שכנים בתוך שטח ההתארגנות אלא אם הדבר סוכם מראש עם הבעלים שלח המגרש השכן.

גנרטור – לא במקום הרגיש לרעש. אך במקום הנגיש לתפעול מהיר . בשטח באתר אך רצוי.

חדר אוכל / מבנה נוחות/רווחה לעובדים – בפינה שלא מפריעה למהלך העבודה.  מחוץ לשטח כיסוי העגורן.

חיבורי מים וחשמל – יש להראות את ההתחברות לתשתית העירונית.חיבור מים וחשמל ראשי יהיו המיקום העתידי של החיבורים הראשיים (חיבורי קבע לדיירים). מנקודות ההזנה הראשיות של מים וחשמל יונחו קווים לחיבורי משנה בסמוך למבנים.

חניות כלי רכב קלים/ מבקרים / עובדים – עדיף מחוץ לאתר.

טפסות מתועשות, טפסות ברנוביץ ואלמנטים טרומיים – בסמוך לדרך לצורך פריקה ובטווח כיסוי העגורן.

איחסון זמני של פיגום – קרוב למבנה כדי שלא לשנע את חלקי הפיגום למבנה.

מחסן כלי עבודה – אפשרי ליד המשרדים. שלא יתפוס מקום לשטחי אחסון שבשטח כיסוי העגורן.

מחסן של חומרים יקרים – במחסן נעול, בסמוך למשרד מנהל העבודה

משרדים – בסמוך לכניסה, במקום החולש על האתר.

עמדת כיבוי אש – במקום נגיש וסמוך למיקום בעל סיכון גבוה להתפרצות אש כגון גנרטור.

עמדת כיפוף ברזל – בסמוך לשטח אחסון ברזל. רצוי מחוץ לשטח כיסוי העגורן משיקולי בטיחות.

סככה – להגנה על חומרים רגישים לרטיבות בתקופת החורף. למשל צמנט.

פסולת – קרוב למבנה בקרבת הדרך הפנימית.

שומר – ליד הכניסה.

שטחי אחסון - בסמוך לדרך ובטווח כיסוי העגורן. משמשים לאחסון בלוקים, ריצוף פלדת זיון, פיגומים, שקי צמנט וכו'

שער – בחזית הפונה לרחוב, לא בסמוך לצומת. אם ניתן להוסיף שער חרום. שער פשפש נפרד לפועלים. רוחב שער כ-5-6 מ'.

שקי צמנט – על משטחים ומכוסים בניילון. אם יש אפשרות אז במקום מקורה.

ציוד כיבוי ועזרה ראשונה – במקום המאפשר גישה ותפעול מהירים.

עמדת שטיפת דוד המשמש ליציקות בטון – בטווח כיסוי העגורן.

פיגום : קו של 1.10 מ' סביב המבנה.

עגורן: העגורן צריך להיות ממוקם כך שהזרוע שלו תכסה את המבנים וחלק מהאתר בו כלולים שטחי האחסון.
הנתונים החשובים של העגורן הם אורך זרוע, (לצורך סימון שטח הכיסוי), גובה הרמה (גבוה ב-6 מ' ממפלס גג המבנה) ומשקל הרמה בקצה הזרוע ובמרחקים קריטיים מציר הסיבוב.

ראה פירוט על סוגי עגורנים.

דרכי גישה – הדרך צריכה להיות הרוחב של כ-4 מ' ויש לאפשר שינוי כיוון באמצעות "פטיש" או רחבה לסיבוב. הדרך ממצע מהודק סוג ב' כדי למנוע קרקע בוצית ושקיעה של כלים בבוץ. יש פונקציות שצריכות להיות בקצה הדרך כגון אחסון פתוח של חומרים או מכולת פסולת. אם יש הפרשי מפלסים בין מגרשים אז צריכה להיות רמפת עליה ירידה עם שיפוע מירבי של 14%.

ארגז רוח: סגירה היקפית של גג הרעפים. בדרך כלל בנוי מעץ אך ניתן לבנותו מחמרים שונים כגון, מתכת, חגורת בטון, אלומיניום.

אשפרה [אביב 2011, קיץ 2016, חורף 2016, קיץ 2016, אביב 2018 מועד א',  אביב 2019, קיץ 2019 מועד א', אביב 2019 מועד ב' שאלה 3 סעיף ג',  אביב 2020 מועד א', קיץ 2018 מועד ב' סעיף ד']:  הרטבה ושמירת לחות של הבטון תחת בקרה על מנת לאפשר לו להגיע לחוזק מרבי ולמנוע סדיקה בשלב הייבוש הראשוני. על פי המפרט הכללי האשפרה נמשכת שבוע אך חשיבות האשפרה בעיקר בימים הראשונים וככל שעובר הזמן כך יורדת תרומת האשפרה. חייבים לבצע אשפרה בכל תנאי פרט לימים בהם יש גשם ללא הפוגה.

בתנאים רגילים יש צורך באשפרה של 7 ימים, אך בתקן ישראלי 1923 ישנם תנאים מסוימים לאשפרה של 10 ימים. הדבר תלוי במרחק מהים וגובה האלמנט מעל פני הקרקע. כמו כן טמפרטורה של מתחת ל- 150c מוסיפה על פי התקן זמן אשפרה.

אלמנטים קטנים כמו עמודים ניתן לעטוף בניילון ובכך יש אשפרה על ידי מניעת התייבשות.

תקרות ושטחים גדולים ניתן לרסס בחומר בשם "קיורינג קומפאונד" המונע התייבשות ע"י יצירת "קליפה".

אשפרה באמצעות אדי מים חמים נעשית במפעלים.

ב

בד/יריעה גיאוטכנית : יריעת סיבית סינתטיים המונחת לצורך הפרדה בין שכבות מילוי קרקע או להגנה על שכבת איטום. הבד חדיר למים אך לא מאפשר מעבר שורשים ולחץ נקודתי של אבנים.

בדיקת אטימות [ קיץ 2020 מועד ב'] [ אביב 2020 מועד א'] :  אם יש כשל בבדיקת אטימות אז יש בצע בדיקה חוזרת לאחר התיקון.

בדיקת חוזק בטון: בדיקה מקדמית לאחר 7 ימים כדי לאבחן בעיה מוקדם ובדיקה סופית לאחר 28 ימים. במידה ויש בעיה כגון חוסר אשפרה או חוזק נמוך בגיל 7 ימים ניתן להוציא גלילים מהבטון לבדיקה נוספת [אביב 2008].

חוזק הבטון הממוצע המתקבל במעבדה צריך להיות גבוה ב- 10% מהחוזק האופייני.

בדיקת צנרת בלחץ [אביב 2008, קיץ 2016, אביב 2016]: בדיקת צנרת מים בלחץ גבוה מלחץ המים ברשת המים. משך הזמן מצוין בתקן. יש לתקן נזילות ולערוך בדיקה חוזרת. אין לרצף לפני בדיקה תקינה גם אם היא בדיקה חוזרת.

בור שאילה [קיץ 2015]: בור בו יש עפר באיכות טובה למילוי. ממנו נלקח עפר למילוי באתרי בניה שונים.

בונדרול - נוזל שכבת יסוד למריחה על קיר לפני צביעה. בדרך כלל במעבר מסיד לצבע פלסטי. תפקיד הבונדרול הוא לחזק את שכבת הסיד לקיר (חיזוק תשתית). שימוש בהתאם להוראות היצרן.

בור חלחול: בור אשר תפקידו להרחיק את מי הנגר מהמבנה ולמנוע הצפה ע"י העברת המים לעומק הקרקע. אל שכבה מחלחלת או אל מי התהום.

בטון [אביב 2009, קיץ 2009, קיץ 2013, אביב 2014, חורף 2016, אביב 2017, אביב 2018 מועד ב', קיץ 2019 מועד ב']: זמן הובלה עד שעה וחצי עד ליציקה. ההדבקות של הטיח טובה. אם הטפסנות מתועשת אז יש צורך לחספס את הקיר או שימוש בפריימר מתאים כדי שההדבקות לטיח תהייה טובה.  חוזק הבטון הסופי נחשב לחוזק המתקבל בגיל 28 יום. על פי התקן חוזק ממוצע של מינימום 33 מגפ"ס נדרש כדי שהבטון יחשב ב-30 ולא ניתן לסטות כלל. בבטון ב-40 נדרש בבדיקה חוזק ממוצע מינימלי של 43 מגפ"ס.

בטון (דרגת חשיפה) [אביב 2016]:  יש בתקן 466 טבלה ובה מפורט העובי המינימלי של כיסוי הבטון. הנתונים המשפיעים: המרחק מהים (למשל 2<R<1  כלומר המרחק בין 1000 ל 2000מ'), רכיב פנים או חוץ, גובה הרכיב מעל הקרקע ועוד.

בטון דבש:  בטון בשילוב אבנים גדולות לצורך ייצור גושי בטון גדולים

צינור וכבל של הדריכה

צינור וכבל של הדריכה

בטון דרוך: סוג של בטון מזוין בו משתמשים באמצעי הזיון ליצירת עומס מלאכותי על האלמנט, כאשר עומס מלאכותי זה מתנגד לעומסי השימוש של האלמנט ולמעשה מקזז את חלקם. קורות מבטון דרוך משמשות בדרך כלל לבניית גשרים או קירויים הנושאים עומסים גדולים על פני מִפתחים גדולים. העומס המלאכותי על הבטון מכונה בשם דריכה, ומבצעים אותו, בדרך כלל, באמצעות הוספת מאמצי מתיחה של כבלי זיון שבאלמנט, לפני הפעלת עומסי השימוש.

בטון (ריטוט): ראה מרטטים.

בטון חשוף (ארכיטקטוני) [חורף 2015, אביב 2017]: בטון ללא חיפוי כלשהו מעליו.  טפסנות של בטון חשוף צריכה להיות מעץ חדש (אם רוצים טקסטורה של עץ טבעי) או טפסנות מעץ מעובד או תבניות פלדה עם מריחה של שמן מיוחד למניעת הידבקות הבטון.

בטון מוחלק: החלקת פני הבטון על ידי הליקופטר. ניתן להוסיף שכבת אפוקסי או מדה מתפלסת.

בטון רזה:

בט-קל (בטון שיפועים]: [אביב 2010, קיץ 2010, קיץ 2011, קיץ 2014, חורף 2015, אביב 2016] בטון במשקל קל (עם חומר מקציף) של כ- 800-1200 ק"ג/מ"ק. משמש לרוב ליצירת שיפועים מתחת לשכבת האיטום בגגות ומרפסות. לבטקל תוספת עומס קטנה ביחס לבטון רגיל. לא ניתן לעשות שימוש בבטון עצמו לשיפועים אלא אם גן השטח קטן ובאישור הקונסטרוקטור. בין הבטקל לאיטום יש להמתין 3 שבועות לצורך אשפרה ולצורך ייבוש הבטקל. אם נדרש במפרט אז מבצעים לבטקל בדיקות חוזק ומשקל מרחבי. הבטקל חדיר למים ולכן אינו תחליף לאיטום.

בטרום : פלטות איטונג עם רשתות פלדה. עובי ובי 12 - 20 ס"מ ובגובה 50 ס"מ בעל חללים פנימיים ומשמש לבניית קירות בעלי בידוד תרמי מצוין.

בידוד אקוסטי [ קיץ 2020 מועד א']: קיר בטון מתאים לבידוד אקוסטי בין דירות באותה הקומה. קיר בטון מחוספס מתאים לבידוד אקוסטי בין כביש סואן לאזור מגורים. ראה גם צמר סלעים.

ביטומן: הינו מוצר תרמו פלסטי (מתרכך בחום) ,מופק מזיקוק נפט גולמי. ביטומן משמש למשל ליצור יריעות ביטומניות ולהכנת אספלט.

ביסוס: [קיץ 2019 מועד ב' שאלה 3 סעיף ג']  כלונסאות – ראה כלונסאות.

ביסוס - יסוד דוברה (רפסודה): משטח בטון עבה יצוק על איטום ובטון רזה. מתאים למבנים בעומסים גבוהים כי הכ=עומס מתפרס על שטח גדול. יש יסודות דוברה משולבים בכלונסאות. מתחת לרפסודה יש בטון רזה (ראה להלן)

יסוד בודד (אושיה): פלטת בטון אשר מפזרת את העומסים ומעבירה אותם אל הקרקע. מתחת ליסוד הבודד יש בטון רזה בעובי 5 ס"מ. תפקיד הבטון הכדי למנוע מגע של בטון וכדי שיהיה אפשר לאטום מתחת ליסוד.  מעל יסוד בודד יש עמוד יסוד.

יסוד עובר:  יסוד רדוד צר וארוך. מתאים לביסוס קירות בטון או כאשר לפי תכנון פלטות יסוד הן מאוד צפופות. גם מתחת ליסוד עובר יש בטון רזה בעובי 5 ס"מ. מעל יסוד עובר יש קיר מסד  . 
יסוד בודד ויסוד עובר לא מתאימים לביסוס בקרקע טופחת ולא יציבה.

בלוק בטון רגיל (שחור)  [אביב 2011, אביב 2013, אביב 2015, אביב 2016]: במידות סטנדרטיות 20/40/20. כולל 4 חורים. בלוק למחיצות במידות 10/40/20ומכיל 3 חורים. החורים פתוחים לרוב רק מצד אחד. מניחים את הבלוקים עם הצד המלא כלפי מעלה כך שהטיט לא נופל לתוך החורים.  בכל 10 שורות בלוקים יש חגורה. סטייה מותרת באנכיות היא 1.5 ס"מ לאורך גובה של קומה.  סטייה מותרת במיקום היא עד 2 ס"מ. אין להשתמש בבלוקים מתפוררים או בלוקים שאינם תקניים. אין להשתמש בצמנט  שנרטב להכנת טיט לבניית בלוקים. ההידבקות לטיח טובה מאחר ושניהם חומרים צמנטיים.

בלוק בטון חלול, 3 חורים, מתאים למחיצות בתוך הבית כולל בחדרים רטובים.

בלוק U )תעלה) [אביב 2015, אביב 2016]:   צורתו בפאה הצרה כצורת האות  "u"(חתך U). נועד כתבנית לחגורות בשילוב בלוק. החגורה בבלוק תעלה הינה תקנית. בלוק זה חוסך שימוש בטפסות צד ליציקת חגורת בטון.

בלוק איטונג- בלוק תאי  (ראה גם איטונג) [קיץ 2016]: שם מסחרי לבלוק בעל מקדם אקוסטי ותרמי גבוה (מבודד). עשוי מסיליקט (סיד וחול) ואבקת אלומיניום. מתאים כחומר לבידוד מעטפת חיצונית של המבנה.

בלוק איטונג לתקרת צלעות: פחות חזק מבלוק איטונג לקירות מאחר ואינו אמור לשאת משקל של בלוקים מעליו.

בלוק פומיס (בלוק מבודד 5 חורים לפחות) [אביב 2015, קיץ 2016]: האגרגטים המרכיבים אותו נוצרו כתוצאה מפעילות וולקנית ולכן הם קלים. בלוק זב מבודד יותר מבלוק בטון בשל האגרגט הקל וריבוי החורים אך פחות מבלוק איטונג, לכן מתאים לקירות חוץ בבניה קונבנציונלית. יתרונות הפומיס: משקל קל וחוזק מספיק לבלוקים, בידוד תרמי, עמידות יחסית נגד אש, בידוד אקוסטי גבוה ומקדם בליעות קול מעולה, נוחים לעיבוד, עמידות נגד הקפאה והפשרה.

בלוק סיליקט [חורף 2016]: בלוק במידות מדויקות ואינו חדיר למים (ראה ערך "סיליקט") לכן אין צורך בטיח חוץ ומאחר והוא מדויק נותן קיר עם טקסטורה מדויקת ולא נדרש טיח פנים. מתאים למשל כמחיצה בין חנויות במרכזי קניות.

ברנוביץ (קירות בשיטה מתועשת)  [קיץ 2015] [אביב 2020 מועד ב']: חיפוי באבן נסורה המעוגנת לקיר בטון. יציקת קיר בטון עם תבניות פלדה כאשר אבני חיפוי חוץ מסודרות על התבנית כך שלאחר הפירוק מתקבל קיר חיצוני עם חיפוי אבן. האבן דקה (נסורה) וצריכה להיות מטופלת לספיגות נמוכה.  סדר הביצוע: סידור האבנים על גבי תבנית נטויה. מילוי מרווחים ואיטום, חיבור האבנים עם עוגנים/ווים לרשת מגולוונת, הצבת התבנית במקום היציקה באמצעות עגורן, פרוק התבניות, טיפול חיצוני באבן כולל סילר.

ג

גג הפוך: [אביב 2010, קיץ 2011]  בידוד באמצעות חצץ רגיל איטונג או חומר מבודד אחר על גבי האיטום.  הצבע החצץ הבהיר מחזיר קרינת שמש.

גיבריט: צינור (לרוב ביוב) שחור מ HDPE (פוליאתילן בצפיפות גבוהה). החיבורים בהלחמה.

גילוון - צפוי מתכת בחומר מונע חלודה. גלוון חם – איכותי יותר ומתקבל באמצעות טבילה באמבט אבץ חם. גלוון קר – מתקבל על ידי ריסוס או מריחה.

גמלון: חלק הקיר המגיע מתחתית הגג לקודקוד הגג (בגג משופע).צורתו כצורת משולש. הוא תוחם את הרעפים ואת קונסטרוקציית העץ של גג הרעפים או גג אחר.

גשמה: צינור אנכי הקולט את מי הגשם מהגג ומובילם אל מחוץ לקו הבנין.

גרנוליט: ציפוי המורכב מאגרגטים בגדלים שונים וחומרי מליטה ומיושם על גבי משטחים, קירות ומדרגות העשויים מבטון. לאחר התקשות חלקית מסירים מ' מילימטרים מהעיסה הצמנטית כדי לחשוף את האגרגטים.

גרניט (שחם) : אבן מגמה חזקה ביותר, משמשת בעיקר למשטחי מטבחים  וחיפויים.

גרניט-פורצלן: שם מסחרי לסוג של אריחים חזקים , עמידים בשחיקה, בעלי ספיגות נמוכה. מייצרים אותם בחום גבוה ביחס לחום ייצור קרמיקה רגילה. משמשים בעיקר כמרצפות.

גשר תרמי (קור) [קיץ 2019 מועד ב']: אזור/מקטע בקירות החיצוניים או בגג שבו הבידוד התרמי נמוך ביחס ליכולת הבידוד בחומר שבסביבתו. הוא רגיש במיוחד לתופעת העיבוי. לדוגמא: אלמנטים מבטון בקירות בלוקים.

ד

דוח אפס: דוח כלכלי עסקי שעורך שמאי ובו תיאור מצב נכס מקרקעין, הדוח מיועד לבנקים כדי לסייע בהערכת שווי הנכס שישמש כבטחון למתן אשראי , הדוח יכלול : תיאור הנכס, בעלות, תיאור הסביבה העסקית והדמוגרפית של הנכס, זכויות בנייה והפיתוח (שטחי ציבור), פוטנציאל עסקי כלכלי של הנכס, תחזית פדיון לעומת עלויות הקמה והרווח הצפוי מתהליך הבנייה והפיתוח , תזרים מזומנים צפוי.

דלת אש: דלת עמידת אש למשך זמן של 30 דקות או יותר בהתאם למוגדר בת"י 1212 חלק 1

ה

הארקת יסוד: פעולה של ריתוך ברזלי ביסוס הבית יחדיו וחיבור באמצעות ברזל נוסף לאדמה. מעבר של זרם חשמלי דרך ברזלי הבנין מתרוקן אל האדמה.

היוון: חישוב הערך הנוכחי (בהווה) של סך התשלומים או התקבולים העתידיים על קרקע מנהל, בניכוי ריבית דריבית. מהווה בעצם פטור מדמי חכירה שנתיים ומאפשר בתשלום אחד לקבל את הזכויות על קרקע מוחכרת.

היטל השבחה: תשלום שגובה רשות מקומית (ועדה מקומית)  כאשר חלה עלייה בערך הנכס כתוצאה משיפור בזכויות הבנייה (שינוי תכנית) כלומר, הגדלת אחוזי בנייה מותרים ו/או שינוי יעוד בנכס (למשל קרקע חקלאית / ציבורית שונה יעודה לקרקע למגורים). גובה היטל ההשבחה עומד על 50% מערך ההשבחה ומשולם בעת מימוש ההשבחה או מימוש הזכויות ע"י בעל הנכס (מכירה או בנייה).

הידוק קרקע [אביב 2014]:  נעשה בשכבות של 20 ס"מ. אם יש עובי 30 ס"מ אז כל שכבה בסביבות 15 ס"מ. הידוק מבוקר נעשה עם הרטבה לקבלת רטיבות הידוק אופטימלית ועם בדיקות אחוז ההידוק.

היתר בניה:  רישיון לבניה, הריסה או שימוש בקרקע הניתן על ידי וועדה מקומית לתכנון ובניה. היתר הבניה מסתמך על תכניות המותאמות לתכניות בנין החלות על המגרש.

הליקופטר: כלי עם להבים מסתובבים להחלקת בטון. מיועד למשטחי בטון ללא ריצוף כגון ברצפות חניונים. חשוב לדייק במועד ההחלקה כך שמצד אחד ניתן להחליק את הבטון מבלי לפגוע בו ומצד שני כאשר הבטון עדיין לא התקשה.

הל"ת: הוראות למתקני תברואה. כוללות הנחיות לתכנון מערכות מים, ביוב וניקוז.

הסכם פיתוח: חוזה שבו מקצה ממ"י (מנהל מקרקעי ישראל) ליזם שטח קרקע לצרכי בנייה ללא הקניית זכות קניינית, מעמד היזם דומה למעמד של בר רשות בקרקע וההסכם קובע כי רק לאחר השלמת הבנייה והפיתוח יחתמו ממ"י והיזם על חוזה חכירה.

הסכם שיתוף: הסכם שנכרת בין צדדים בקשר עם שימוש בנכס שבבעלותם המשותפת, הסכם השיתוף נרשם בטאבו. למשל תקנון בית משותף מהווה הסכם שיתוף.

העגלה: ראה רולקה.

העמסת תקרות (אביב 2009]:

- עד לפרוק טפסות לא ניתן להעמיס ללא אישור קונסטרוקטור.

- מפרוק טפסות ועד לחוזק של 28 יום לא ניתן להעמיס. מאחר והתקרה חזקה לעומס עצמי בלבד.

- מעל 28 יום צריך לבדוק שאין חריגה מהעומס השימושי.

הערת אזהרה: רישום בטאבו שנועד לציין שבקרקע/נכס מקרקעין בוצעה עסקה שאינה מאפשרת ביצוע עסקאות נוספות אלא בהסכמת יוזם רישום ההערה.

הפקעה: פעולה משפטית שבה רשות מוסכמת מעבירה לחזקתה קטע קרקע הנמצא בבעלות אחרת. חוק התכנון והבנייה מאציל סמכות הפקעה על רשויות תכנון והבנייה ובד"כ הפקעה נעשית למען רווחת הציבור. את פעולת ההפקעה מקדים שינוי יעוד המקרקעין לצורכי ציבור, למשל גן ילדים. סע' 190 לחוק התכנון והבניה קובע כי שיעור המקרקעין שניתן להפקיעם ללא תמורה עומד על 40%, ניתנת אפשרות ערעור לבעל המקרקעין.

הצמדה: פעולת רישום המתעדת הצמדת שטחים במקרקעין ליח"ד בבניין הרשום כבית משותף. אסור להצמיד שטח המשמש את שאר הדירות. אפשר להצמיד מגרש חנייה, מרתף, גינה, גג. ההצמדה נרשמת בטאבו וברישום צו בתים משותפים.

השמת הבטון: ראה יציקה.

ו

וועדה מקומית לתכנון ובניה: מוסד תכנון המורכב מנציגי ציבור (הרשות המקומית) הוועדה המוסמכת לאשר או לדחות בקשות להיתר בניה. הוועדה דנה גם בתכניות תב"ע שבתחומה המופנות לאישור בוועדה מחוזית לתכנון ובניה. כמו כן היא יוזמת הכנת תכניות מתאר.

ז

זיגוג : ציפוי זכוכיתי על גבי האריח למניעת ספיגות בצידו החשוף של האריח. האריח מוכנס לתנור בשנית יחד עם חומר הזיגוג.

זיגוג כפול [קיץ 2020 מועד א']: ראה זכוכית בידודית .

זכוכית LOW: סוג זכוכית המאפשר יצירת מפתחים גדולים ללא מעבר חום רב מבחוץ. הזכוכית משנה את כיוון הקרינה של החום ולכן מפחיתה קרינה אך מאפשרת עבירות אור גבוהה. LOW-E -

זכוכית אנטי סאן: זכוכית עם גוון. מפחיתה קרינה אך יעיל פחת מ Low-E.

זכוכית בטיחות:  זכוכית בעלת עמידות גבוהה מפני שבר.
זכוכית בידודית [קיץ 2020 מועד א']: זיגוג המורכב משילוב שני לוחות זכוכית או יותר וביניהם סרגל הפרדה מאלומיניום – SPACER אליו דבוקים לוחות הזכוכית. בחלל בין הלוחות כלוא אויר. זיגוג זה מיועד לבידוד תרמי בחלונות חיצוניים.
זכוכית טריפלקס: זיגוג המכונה גם זכוכית בטחון או שכבות. שילוב שני לוחות זכוכית או יותר המודבקים בעזרת "פילם" דבק שקוף או צבעוני ביניהן בעובי של בין 0.38 ל- 1.52 מ"מ. כאשר זיגוג זה נשבר נותרים רסיסי הזכוכיות דבוקים לפילם ה-P.V.B.זיגוג זה מיועד לבידוד אקוסטי ולשמש כזכוכית מגן.

זכוכית מונוליתית: זכוכית שטוחה בודדת.

זכוכית מחוסמת: זכוכית אשר עברה חימום צינון מהיר ולכן נשברת לרסיסים ("כדורים") עגולים קטנים

זכוכית שכבות: שכבות זכוכית מודבקות. עמידות גבוהה בפני הולם (מכה).

זכוכית LOW-E - יוצרת מכלול אמות מידה חדשניות של איכות, יופי וביצועים המאפשרים יישומים בלתי מוגבלים. שימוש בזכוכית זו מקנה ליצירת מפתחים גדולים ללא המחיר הכבד של מעבר חום מבחוץ. הזכוכית משנה את כיוון הקרינה של החום אך מאפשרת עבירות אור גבוהה. LOW-E הינה זכוכית שקופה וצלולה בעלת תכונות שהיו מוכרות עד עתה רק בזכוכית מראתית המוכרת מבנייני משרדים וחברות היי-טק.

ח

חגורות בטון [אביב 2018 מועד א' סעיף ב'] [אביב 2020 מועד א' שאלה 3 סעיף ג']: יוצקים אותן בקירות בטון לחיזוק הקיר. מתחת לחלונות ניתן לצקת בבלוק תעלה.  ניתן לפרק טפסות צד למחרת היציקה.

סוגי חגורות

- חגורת מסד (קורות קשר)- המקשרת בין יסודות בבסיס המבנה.   תפקיד לחבר בין יסודות או עמודי יסוד.

- חגורה מעל פתחי הקומה שמתחתם (למשל מעל חלונות ודלתות), המיועדת לחזק את המקומות בהם לא קיים קיר המסייע ביציבות.   תפקיד: חיזוק הקיר.

- חגורות מתחת לחלונות.  תפקיד: חיזוק הקיר.

- חגורות בקירות גבוהים וארוכים או קירות דקים, בהם גם יוצקים לרוב חגורות אנכיות.  תפקיד: לחזק את הקיר ולמנוע סדקים של התפשטות/התכווצות.

- חגורה ראש מעקה מבלוקים או קיר נמוך שאינו מחובר לתקרה. תפקיד: לחזק את המעקה.

- קורות (חגורות) המחברות כלונסאות בקיר דיפון או בקיר שיגומים.   תפקיד: לחבר בין הכלונסאות.

- חגורות הגבהה בין מקלחת לדירה או בין מרפסת לדירה.

- רצועות (חגורות) השלמה בלוח"דים.  תפקיד להקשיח את התקרה כתקרה אחת.

- חגורה אנכית משני צידי דלת פלדה.

- חגורה אנכית עקב חלונות בעלי OK שונה.

- חגורה סביב ריצוף אבן משתלבת בגבול ללא קיר או אבן שפה.

- חגורת יסוד /חיזוק בקצה של רצפת בטון/שביל/רפסודה.

חוזה מדף 3210: בהוצאת הוועדה הבין משרדית. נועד להתקשרויות בין משרדי הממשלה לקבלנים. זהו המסמך מקובל ביותר גם בקרב יזמים פרטיים וניתן לרכישה באופן חופשי- מפורסם באתר החשב הכללי. בהתקשרויות במגזר הפרטי בכל פעם שמופיעות המילים "ממשלת ישראל" המונח מוחלף במונח "המזמין".

יש כמובן למלא את המקומות הריקים בנתונים הרלוונטיים. כמו כן יש לקרוא את החוזה בקפדנות כדי לוודא שכל התנאים המופיעים בו אכן מתאימים לרצונו של המזמין, כגון בנושא הערבויות, הבירורים, הגדרות בעלי התפקידים, הביטוחים וכו'. אם ברצון המזמין

לשנות תנאי כלשהו, ייעשה הדבר באמצעות המסמך החמישי בסדרת המסמכים המכונה "התנאים המיוחדים".

חוזה פאושלי: ראה ערך "פאושלי".

חוק התכנון והבניה: חוק העוסק במוסדות התכנון ומסדיר את פעולתם מהרמה הארצית עד לרמה המקומית, את ועדות הערר, תוכניות המתאר, סלילת דרכים, סידורים לנגישות נכים, סדרי הרישוי ועוד. החוק כולל בתוכו פרוט של עבירות על חוק התכנון והבנייה ומפרט את העונשין שיש לנקוט לגבי כל עבירה על החוק. החוק מסמיך את שר הפנים להוציא את תקנות התכנון והבניה אשר נותנות מענה לשינויים החלים במשך הזמן וחוסכות הליך ארוך של עדכון החוק עצמו.

חלונות – [אביב 2014]

חלון עם זכוכית בידודית [חורף 2016]: זכוכית כפולה עם מרווח אוויר לבידוד תרמי של הפתח .

חלון אנגלי:   חלון הבולט כלפי חוץ כמנסרה טרפזית בעלת דפנות אנכיים, 3 כיווני אוויר.

חלון צרפתי: חלון המותקן במסגרת הבולטת מהקיר החיצוני, כמו כן חלון ארוך עד הרצפה.

חלון קוקייה:  חלון בגג המשופע.

חלון דרייקיפ: פתיחה של חלון המאפשר גם פתיחת ציר רגילה וגם פתיחה בשיפוע לאותו חלון.

חלון קיפ:  פתיחה של חלון עם ציר אופקי. הפתיחה בשיפוע אנכי פנימה. מתאים למשרדים, חלון בחדר מדרגות, בחדר שרותים/רחצה וכו'.

חלון גיליוטינה: חלון הזזה אנכי.

חלון הזזה (אגף על אגף): חלון בו כל כנף זזה הצידה. אם אין כיס גרירה אז פתח אוויר קטן מפתח החלון.

חלון ציר צד:  הצירים אנכיים כך שהחלון נפתח הצידה. מתאים גם למגורים אך מקובל יותר חלון הזזה.

חלון רפפה: עשוי שלבים עם אפשרות לפתיחה וסגירה.

חפירה [אביב 2014, קיץ 2014, אביב 2015, קיץ 2015, חורף 2016, אביב 2017]: על פי המפרט הכללי החפירה נמדדת על פי נפח תאורטי ללא התחשבות בשיפועי קרקע עבודה. בדרך כלל רשום במפרט שעודפי חפירה מאושרים למילוי רק באישור המפקח. ואסור שימוש למילוי בעפר חפור המכיל רגבי אדמה ואבנים. כל ערבוב של חומר פסול עם חומר תקין יפסול כל הנראה את כל החומר .

חצר אנגלית: יציקת קירות סביב חלונות מרתף במרווח של כ- 1 עד 2 מ' בכדי לאפשר חלונות במפלסים המקובלים בקומות שמעל לקרקע. ללא חצר אנגלית לא ניתן לתכנן חלון אלא מעל מפלס הפיתוח.

חשבון חלקי: חשבון שמגיש הקבלן מידי חודש בו מפורטות הכמויות אשר ביצע הקבלן עד לאותו החודש. המפקח בודק את המידות שעליהן התבסס הקבלן ואת חישוב הכמויות ומאשר בהתאם לבדיקה שלו. החשבון הוא מצטבר כלומר מפחיתים סה"כ ערך החשבון בסה"כ חשבון קודם. בשיטה זו טעויות מתקזזות.

ט

טופס 4: טופס לגמר הבנייה המאפשר למעשה חיבור תשתיות חשמל, מים וביוב של המבנה לתשתיות העירוניות. הוועדה המקומית משתמשת באישור זה ככלי לאכיפת הדרישות התכנוניות שלה ועל כן הוא מוכר יותר מטופס 5.

טופס 5: אישור איכלוס/תעודת גמר לאחר שהושלמו כל הדרישות והתנאים שהציבה הוועדה המקומית לאיכלוס המבנה. ניתן בשלב שבו הסתיימה בניית הבניין והוא כבר מוכן לאיכלוס.

טיח :  קישור למפרט הכללי. בבחינה ינתן קטע מהמפרט  http://hklshoham.co.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/7(15).pdf

[קיץ 2010] [אביב 2018 מועד ב] [קיץ 2018 מועד א] [קיץ 2019 מועד א'] [אביב 2020 מועד ב]: לטיח יש שכבה מיישרת כ- 1.5 ס"מ, ושכבת החלקה דקה (שכבה חיצונית עם אגרגטים דקים). טיח פנים הוא לאחר עבודות מקדימות לטיח כגון אינסטלציה וחשמל (שהן לאחר מחיצות בלוקים).  לאחר טיח יש איטום חדרים רטובים וריצוף.

טיח חוץ [קיץ 2010, אביב 2016]:  בטיח חוץ יש בנוסף לשתי שהשכבות הנ"ל גם שכבת הרבצה שהיא מחברת בין הקיר לטיח (תשתית של הטיח) ומונעת מעבר מים לתוך הקיר החיצוני. לא ניתן ליישום בגשם.

טיח גבס [אביב 2010, אביב 2014, חורף 2015, קיץ 2020 מועד א']: קבלת פני קיר חלקים, פחת קטן יותר (לא מגרדים/מיישרים אותו עם סרגל במצב יבש) ביצוע מהיר יותר, קל לתקן מאחר וגבס מתמוסס במים, רגיש לרטיבות ולכן לא מתאים לחדרים רטובים.

טיח צבעוני: טיח חוץ מגוון ללא שכבת החלקה. החיסרון בגוון שונה של תיקון מאוחר ואף גוונים שונים במפגש בין תערובות (אצוות) שונות של טיח צבעוני.

טיח תרמי [אביב 2014, חורף 2016, קיץ 2020 מועד א', קיץ 2020 מועד ב']: טיח בעל כושר בידוד תרמי לכן מתאים ליישום כטיח חוץ. במיוחד עדיף לקירות חוץ מבטון. לא מתאים לשטחים קטנים. מורכב ממלט צמנטי כחומר בסיס, בתוספת כדורי פוליסטרין מוקצף (קלקר) או אגרגטים קלים אחרים, המקנים לו נקבוביות גבוהה. חללי אויר רבים מקטינים במידה ניכרת את המוליכות התרמית של התערובת. עקב חוזקו המכני הנמוך וכושר ספיגתו הגבוה למים, החומר דורש הגנה חיצונית. הטיח התרמי משווק באריזות (שקים) סגורות עם הוראות שימוש מטעם היצרן. החומר משווק כמערכת שלמה של טיח, הכוללת בתוכה שכבת יסוד על גבי התשתית הקיימת, שכבת טיח תרמי בעובי דרוש, ושכבת גימור חזקה. העובי הכולל המקובל לשימוש 3-5 ס"מ.  מתאים לאזורים קרים כולל מדבריים.

טפסות מתועשות/מודולריות (פלדה) [קיץ2011, אביב 2015, חורף 2015 , אביב 2020 מועד א']: אלו טפסות מפלדה המשמשות ליציקת קירות בטון ואלמנטים נוספים, כולל שיטת ברנוביץ (ראה ערך), בשימוש כאשר יש מספר רב של יציקות. היציקה באתר הבניה או במפעל טרומי. 
שימוש בטפסות מתועשות מקצר את משך זמן הביצוע אך מחייב מנוף (עגורן) קבוע באתר.
יש לשמן את הטפסות למניעת הדבקות לבטון.

מתקבלים פני בטון חלקים. כדי למנוע פגיעה בהדבקות הטיח עקב קירות חלקים, מחספסים את הקיר או משתמשים בפריימרים מיוחדים. חיסרון נוסף הוא צורך בעגורן לשינוע הטפסות באתר. אם בכל מקרה יש עגורן הכדאיות לשימוש בטפסות פלדה גדלה אך העומס על עבודת העגורן הוא רב.

בבית פרטי בודד, ובמיוחד בית פרטי שבו יש קירות בטון רק בממ"ד, לא כדאי לעשות שימוש בטפסות מתועשות.

הרחבה בקישור:

https://www.civileng.co.il/%D7%AA%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%A2%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9D

טפסות מודולריות : אלו הן טפסות מתועשות (ראה לעיל) קטנות יחסית. למשל פנלים לטפסנות תקרה המורכבים על רגלי תמיכה. השיטה מאפשרת פרוק פנלים אלו ביחד עם חלק מהרגליים (בזמן דילול רגליים). הטפסות המודולריות מכונות גם חצי מתועשות מאחר ואלמנט בודד ניתן להרמה על ידי פועל ללא צורך במנוף. מתקבלים קירות בטון חלקים וניתן לפעמים לצבוע ללא טיח.   
דוגמא:  https://www.youtube.com/watch?v=0thhXgDW61c

טפסנות [קיץ 2020 מועד א']: במהלך יציקה יש לוודא את פיזור הבטון בתקרה.

טפסות קונבנציונאליות (מעץ): מיועדות לבניה בהיקפים קטנים או אלמנטים בודדים. למשל בתים פרטיים. בבניינים יש בניה בטפסות מתועשות או שילוב, למשל יציקת קירות בטון בטפסות מתועשות ויציקת עמודים בטפסות קונבנציונאליות.

טרה-קוטה) חרס :(חומר שרוף לייצור רעפים, כדים ועוד. היצור כולל שריפה בתנור.

טראצו -חומר לייצור מרצפות, מדרגות.  כולל שכבת בטון אפור מעליה שכבת בטון מצמנט לבן עם/ללא פגמנט צבע. השכבה העליונה משויפת ומוחלקת.

טרומי: אלמנט בטון  אשר יציקתו נעשית במפעל. או ליד המבנה.

"טרמי":   צינור עשוי מחוליות ליציקת כלונסאות – מניעת נפילה חופשית של הבטון וסגרגציה.

י

יסודות:  ראה ביסוס.

יציקה / השמת הבטון [אביב 2010]  [קיץ 2020 מועד ב'] [אביב 2019 מועד ב' שאלה 3 סעיף א'] :

- אין להפסיק רצף יציקה. אם נוצר מצב כזה יש לפנות לקונסטרוקטור.

- תקרות יוצקים ביציקה אחת אם יוצקים בשכבות תיווצר הפרדה בין השכבות.

- אין לצקת בגשם משמעותי. ההחלטה על גשם משמעותי בידי המפקח.

- ברכיבים משופעים יוצקים מלמטה כלפי מעלה.

- גודל האגרגט המירבי צריך להיות בהתאמה לקוטר צינור המשאבה וגם לצפיפות פלדת הזיון.

- אין לרטט באופן ידני. זהו ריטוט לקוי.

יריעות פלציב [קיץ 2020 מועד א'] : יריעות ספוגיות מונחות על תקרה מתחת לריצוף בין קומות מגורים . מפחיתות רעש הלימה (מכה).

כ

כוחלה: חומר למילוי מישקים (מרווחים) צמנטי. מתאים לבניה באבן, סיליקט וכד'.

כיסוי בטון [ אביב 2017, אביב 2019]: על פי תקן חובה לכיסוי מינימלי של הפלדה בבטון למניעת חלודה ולתפקוד טוב של זיון הפלדה.

כלונסאות [אביב 2011, קיץ 2017 מועד א', אביב 2019 מועד א']: יש לצקת ביום הקידוח. היציקה רצופה  ללא הפסקות יציקה. על פי המפרט הכללי רק מודד מוסמך ראשי לסמן מיקום של כלונס.

כנף: חלק של חלון או דלת הזז או נפתח

כלונסאות CFA  [אביב 2019]:   מקדח ספירלי. המכונה עצמה קודחת ויוצקת. הכנסת הברזל לאחר היציקה. מתאימים לקרקעות עם מי תהום גבוהים.

כלונסאות בנטונייט [אביב 2019]: נוזל הבנטונייט מוכנס במהלך הקידוח ומונע ממי תהום לחדור לקידוח ולמוטט אותו.

כלונסאות מיקרופייל [אביב 2019]:  כלונסאות קטני קוטר. מתאימים לקרקע סלעית. המכונה מפוררת את הסלע ולא קודחת בו.

כתב כמויות [אביב 2014]: מסמך למכרז שבו הפרויקט מחולק לסעיפים ובכל סעיף מוגדרת כמות והקבלן מציע מחיר יחידה לסעיף. חוזה כתב כמויות מתאים לפרויקטים שבהם ניתן להגדיר סעיפים וכמויות. החיסרון הוא שהקבלן יכול לקבל תוספות וסעיפים חריגים אשר מגדילים את תקציב היזם.

ל

לקט: אבן לקט היא אבן שאינה מסותתת.

לוחות גבס [חורף 2015] – ראה גם מחיצות מלוחות גבס: משמשים למחיצות ע"י חיבור שני לוחות גבס משני צידי קונסטרוקציית פח. משמשים גם לחיפוי פנימי של קירות חוץ מבטון לצורך בידוד וחיסכון בטיח.

משמשים גם להנמכות תקרה.

לוח"דים – לוחות חלולים דרוכים [ אביב 2020 מועד א']:  מתאימים למפתחים גדולים. יוצקים עליהם טופינג 5 ס"מ. אסור לנסרם או לקדוח בהם חורים. מניחים אותם על קורות השענה ומוסיפים דייס בשטחי המגע. יוצקים עם פקקים למניעת מילוי החללים בבטון.

לוחות זמנים (מושגים):

- התארגנות: ההתארגנות היא בתחילת הפרויקט היא כוללת חישוף השטח, גידור זמני (לבניה) הצבת מבנים יבילים (מבנים ניתנים להובלה כגון מחסנים ומשרדים), מצע לדרכים פנימיות באתר, שלטי אזהרה, טיפול במפגעים בטיחותיים כגון גידור בורות, סקר תשתיות (לוודא מיקום תשתיות קיימות למניעת פגיעה בצנרת קיימת) וכו'. 
בדרך כלל ההתארגנות קודמת לעבודות החפירה או במקביל לעבודות החפירה.  קשר FS/0
זמני המתנה טכניים: אלו זמנים הקובעים קשרם שבין פעילויות. למשל:
- יש להמתין כשלושה ימים בין יציקת בטון רזה מתחת ליסודות לבין איטום פלטות יסוד.  קשר FS/3
- כנ"ל יש להמתין כשמונה ימים בין יציקת קירות מרתף לאיטום קירות מרתף לצורך אשפרה והתייבשות קרות המרתף.  קשר FS/8.
- יש להמתין כעשרה ימים בין יציקת גג לבטון שפועים בגג (בטקל) וכחודש בין בטון שיפועים בגג לבין איטום גג. זאת משום שהבטקל מכיל בועות אוויר רבות ולוקח זמן רב להתייבשות.   קשר  FS/10.
- יש להמתין יומיים בין יציקת מדה מתפלסת לבין הדבקת ריצוף על גבי המדה המתפלסת.  קשר FS/2 
- יש לצקת את המדרגות ביחד עם התקרה שמעליהן.  קשר  FF/0 .
- יש להמתין כשבועיים בין יציקת תקרה לבין מחיצות בלוקים שמתחת לתקרה בשל ההמתנה לפירוק טפסות. לפי תקן ישראלי 904 נדרשת המתנה זו בשל הצורך בהתחזקות התקרה וההתחזקות תלויה במפתח של התקרה ובסוג התקרה. 
- כשיש בנוי משמעותי כגון בבניינים רבי קורות אז הריצוף יחל מספר ימים לאחר תחילת הטיח כדי שיתקדמו במקביל לקורות כך שטיח יסיים קומה לפני שהריצוף נכנס לקומה. קשר SS/8.

- סוגי הקשרים בין הפעילויות:

קשר סיום-התחלה עם מרווח אפס ((FS/0 :   פעילות B מתחילה לאחר סיום פעילות A.
קשר סיום-התחלה עם מרווח חיובי ((FS/X :   פעילות B מתחילה X ימים לאחר סיום פעילות A.
קשר סיום-התחלה עם מרווח שלילי ((FS/-X :   פעילות B מתחילה X ימים לפני סיום פעילות A.

קשר סיום-סיום עם מרווח אפס ((FF/0 :   פעילות B מסתיימת ביחד עם סיום פעילות A.

קשר סיום-סיום עם מרווח חיובי ((FF/X :   פעילות B מסתיימת X ימים לאחר סיום פעילות A.

קשר התחלה-התחלה עם מרווח אפס ((SS/0 :   פעילות B מתחילה ביחד עם תחילת פעילות A.

קשר התחלה-התחלה עם מרווח חיובי ((SS/+X :   פעילות B מתחילה X ימים לאחר תחילת פעילות A.

מ

מדד המחירים לצרכן: מדד המשקף את השינויים החודשיים של עליית מחירי מצרכים ושירותים המהווה סל צריכה של משפחה ממוצעת. מדד המחירים לצרכן מתפרסם ב - 15 לחודש.

מדד תשומות הבניה: מדד המשקף את השינויים החודשיים של עליית מחירי מוצרים ועבודה בענף הבניה.

דוגמא: אדם רכש דירה בסוף חודש אפריל כאשר המדד הידוע בזמן זה (מדד מרץ) עמד על 105 נקודות. הוא התחייב לשלם בחודש דצמבר לשלם 100,000 ₪. מה יהיה הסכום לתשלום בחודש דצמבר אם המדד הידוע בחודש זה (מדד נובמבר) יהיה 107 נקודות?      פתרון:   ח"ש100,000×107105=ח"ש101,904

מדה : שכבת בטון עם שיפועי ניקוז בעיקר ליצירת שיפועים בגגות קטנים.

מדה מתפלסת [אביב 2019]:  תערובת צמנטית דלילה ביותר ולכן מתפלסת מעצמה. לרוב בעובי של עד 3 ס"מ. משמשת בסיס לריצוף כגון קרמיקה בהדבקה או פרקט.

יריעת פוליאתילן או אלומיניום אשר אינן חדירות למים.

מוטבה : סוג של עיבוד פני האבן - סיתות עדין של אבן גיר לסוגיה. ניתן לבצע בעבודת יד או במכונות.

מוסמס: סוג של עיבוד פני האבן - סיתות עדין ומחורץ של אבן בנייה.

סוגי סיתות של אבן:

http://www.stones-park.com/%D7%A1%D7%95%D7%92%D7%99-%D7%A2%D7%99%D7%91%D7%95%D7%93/

מוליכות טרמית סגולית: מידת יכולתו של חומר להעביר חום דרכו. ככל שערך המוליכות התרמית קטן יותר החומר מבודד טוב יותר:

החומר                                          מוליכות תרמית סגולית (ואט למטר קלווין)

בטון רגיל (צמנט עם אגרגט רגיל) ........................2.10 
אבן חול, אבן גיר................................................ 2.30 
טיח סיד צמנטי (טיח פנים).................................. 0.87 
טיח צמנטי (טיח חוץ).......................................... 1.40 
בטון קל נקבובי (איטונג).............................. 0.22-0.14 
זכוכית ..............................................................0.80 
אלומיניום....................................................... 200.00 
עץ לבן (ברוש, אורן, אשוח).................................. 0.13 
לוחות גבס ........................................................0.21 
לבידים (דיקט וסנדוויץ) ....................................... 0.15 
טיח תרמי ................................................0.16-0.085 
לוחות פוליסטרין מוקצף (קל-קר)........................... 0.04 
לוחות פוליאוריתן מוקצף .....................................0.027 
צמר סלעים וצמר זכוכית ......................................0.05

מועד פרוק טפסות [קיץ 2020 מועד ב']: על פי תקן 904 ניתן לפרק טפסות של אלמנטים אנכיים (עמודים וקירות בטון) לאחר 12 שעות (בכפוף לתנאים מסוימים). פרוק טפסות של אלמנטים כגון תקרות על פי סוג תקרה ומפתח בין סמכים. יש אפשרות לקיצור זמן ההמתנה של פרוק הטפסות בתנאי של בקרה צמודה שמבצע המהנדס לצורך הקיצור. טמפרטורה נמוכה מאריכה את משך זמן עד לפרוק.. ניתן לעשות שימוש בבטון חזק יתר לפרוק מודגם אך ההחלטה בידי המהנדס [אביב 2009,  קיץ 2009]

מחיצות גבס (מלוחות) [קיץ 2010, חורף 2015, חורף 2016] : הקמה מהירה מעל לריצוף.  תשתית החשמל והאנסטלציה מותקנת לאחר הרכבה של צד אחד, כלומר במהלך הרכבת המחיצות. הרכבת מחיצות גבס מעל לריצוף ולכן מחיצות גבס מבוצעות לאחר הריצוף. פנלים לאחר מחיצות גבס.  פני המחיצה חלקים ונדרש רק שפכטל. מחיצות גבס רגישות למים ולכן מחיצות בלוקי בטון עדיפות אפילו על ממחיצות גבס ירוק העמיד יותר ממחיצות גבס רגיל.  חור במחיצות לוחות גבס ניתן לתקן על ידי החלפת לוח. תיקון מקומי דורש מיומנות.

מחסום אדים: יריעת פוליאתילן או רדיד אלומיניום המונעת מעבר מים שנוצרו מעיבוי אל הקיר הקר או הצטברות על שכבת הבידוד ולפגוע בה.

מזחלה: החלק האוסף את המים מהגג למרזבים.

מס רכישה: לפי סעיף 9 לחוק מס שבח כל הרוכש זכות במקרקעין חייב במס רכישה. המס מוטל בשיעורים מסוימים לפי סוג העסקה וסוג המקרקעין משווי המכירה.

מס שבח: מס המוטל על רווחים ראליים הנובעים ממכירת זכויות במקרקעין, השבח הוא הרווח הנובע מההפרש בין שווי המכירה בניכוי עלות הרכישה המתואמת למדד המחירים של, יום המכירה, ומהפרש זה מנכים הוצאות פחת והוצאות אחרות המותרות לניכוי כגון – היטל פיתוח, היטל השבחה, שכ"ט עו"ד, דמי תיווך, ריבית ועוד.

פטורים – מכירת דירת מגורים ע"י יחיד אם לא מכר דירה ב – 4 שנים הקודמות למכירה ונוספים.

מסטיק פוליאוריתני [ חורף 2015]: סתימת חריצים צרים כגון בתחתית סף שיש במעבר ממרפסת לחלל מגורים

מסילה : הפרופיל שעליו "נוסעת" הכנף של חלון הזזה, במסילה ניתן למצוא בין נתיב אחד ל 4 נתיבים.

מערכת סולרית [אביב 2019]: הקולטים פונים תמיד לכיוון דרום.

מפרט טכני כללי (האוגדן הכחול/הבין משרדי): מפרט בסיס לכלל עבודות הבניה של משרדי הממשלה השונים אשר משמש גם את שאר המגזר הציבורי ואת המגזר הפרטי. במפרט יש פירוט של שיטת הביצוע, סוגי חומרים וטיבם, נתונים טכניים, אילוצים, בדיקות מעבדה, אופן מדידה לצורך תשלום וכו'.

מפרט טכני מיוחד: מפרט טכני אשר נכתב במיוחד לצורך הפרויקט. כאשר מצוין בהסכם שבין היזם לקבלן כי המפרט הכללי מחייב גוברות הוראות המפרט המיוחד על הוראות המפרט הכללי.

מצע [אביב 2014]: מצע אמור לעמוד בתנאים של דירוג וכו' ולא יכלול חומרים גרוסים וממוחזרים (הללו עלולים להיות סדוקים). הנ"ל תקף גם למצע סוג ב'.

מרזב (גשמה [אביב 2010] :(משמש לניקוז מי גשם מהגג. פתח הקליטה שלו מצוי בנקודה הנמוכה ביותר בגג.

מרטטים [ קיץ 2018 מועד א' סעיף ב'] [אביב 2018 מועד ב']

סרגל ריטוט ויברציוני / מכאני [ אביב 2020 מועד ב'] [קיץ 2019 מועד ב']: מתאים לריטוט אלמנטים דקים ושטוחים כגון רצפות ותקרות בעובי של עד 15 ס"מ. בתקרות עבות יותר הריטוט לא אפקטיבי בתחתית האלמנט.

מרטט מחט [קיץ 2015] [אביב 2020 מועד א']: ריטוט הוא חובה מיד לאחר היציקה. לריטוט אלמנטים מבטון:  עמודים, קירות, קורות ותקרות. הריטוט מפחית את תכולת האוויר כך קטנה חדירות המים ונמנעת הקטנה בחוזק הבטון.

מרטט עלוקה/ מרטט שטח חיצוני [אביב 2020 מועד ב'] [קיץ 2019 מועד ב']:  מרטט את הבטון באמצעות ריטוט הטפסות. מתאים לעמודים וקירות (בעיקר כשהטפסות מפלדה או מחוזקות).

מרטט שולחני [קיץ 2019 מועד ב']:  ליציקת אלמנטים טרומיים דקי דופן כגון קירות בטון או פלטות קרום לתקרות.

מרישים : מוטות עץ או פרופילי פלדה או פח מכופף (קורות משניות) המונחים בין האגדים ועליהם הרעפים.

משאבת בטון [אביב 2013, קיץ 2015, חורף 2016, אביב 2019 מועד ב', קיץ 2019 מועד ב']:  מתאימה ליציקות בנפח גדול. משאבות על משאית יכולה להגיע למבנים של 12 קומות ויש דגמים המגיעים לגובה שינוע רב יותר.  הכרחית באתרים רבים מאחר והיא הכלי המועדף ליציקות בטווחים שהיא מגיעה.

משאבת קטנת קוטר מתאימה ליציקות יותר קטנות בגובה לא רב.

משאבה בעלת קו צינורות גמיש המונח על הקרקע -משאבת "מייקו" [קיץ 2019 מועד ב']: מתאימה ליציקה במקומות שהגישה אליהם קשה. למשל יציקת רצפת בטון של מחסן קיים בעל גג בגובה 3.5 מ' כאשר אין גישה למשאבה בעלת זרוע.

משאבת בטון סטטית [אביב 2019 מועד ב'] : בעלת קו צינורות אנכי הניתן להתקנה קבועה.  מתאימה למגדלי גבוהים ביותר. יש ציר סיבוב עם זרוע בקצה ליציקה ב- 3600.

משטחי בטון :    [אביב 2019 מועד ב']  ראה נספח מהמפרט בסוף.

משקוף עיוור [קיץ 2010, אביב 2011] : מסגרת פח המותקנת בתוך פתח הבניה עבור חלון או מסגרת עץ עבור דלת.

אל המשקוף העיוור מחברים את הדלת או החלון. באמצעות המשקוף העיוור מתקבל פתח ישר ומדויק ומתאפשר איטום סביב החלון. המשקוף העיוור מסמן את גבול הטיח.  לכן משקוף עיוור לאחר מחיצות בלוקים ולפני טיח. התקנת המשקוף העיוור מהירה.

משרביה: שימשה במדינות ערב ובמזרח להפרדה בין החוץ לפנים באופן המאפשר כניסת אוויר ואור אל פנים הבית אך מסתיר את פנים הבית. במקור הייתה המשרביה עשויה עץ, אדמה או אבן ובעלת חללים גיאומטריים, אשר הנחתם זה לצד זה יוצרת דוגמא חוזרת. כיום מיוצרות המשרביות במגוון חומרים, וניתן למצוא אותן בתוך הבית כמחיצה פנימית, כמעקה של חללי מדרגות או כאלמנט קישוטי. בגינה שם הן משמשות לחציצה בין חלקים ולשילוב בחומות, במבנים תעשייתיים וציבוריים ובגנים ופארקים כחלק מאדריכלות הנוף.

מתקני תברואה:  ראה אינסטלציה.
נ

נייר טול/לבד ביטומני: סיבי צלולואיד אשר מוצמדים בחום תחת לחץ ומוספגים בחומר איטום. נייר טול מגן על האיטום.

נסח רשום בטאבו: מסמך רשמי של משרד המשפטים, המעיד על מצבו המשפטי של נכס מקרקעין. בנסח ניתן למצוא רישום בעלות ושעבודים על הנכס, עיקולים, צווי בית משפט, חוזי חכירה והערות אזהרה.

ס

סדר ביצוע עבודות בבניה [אביב 2009, קיץ 2009, קיץ 2010, קיץ 2011, אביב 2012, קיץ 2013, קיץ 2014, אביב 2015, 
קיץ 2015, קיץ 2016, חורף 2016, אביב 2017, אביב 2018 מועד ב' סעיף ד', אביב 2020 מועד ב' שאלה 3 סעיף ג']:

- הכשרת השטח, חפירה וקירות תומכים במידת הצורך.

- ביסוס רדוד או עמוק, קורות יסוד ורצפה ראשונה.

- קומת שלד כולל עמודים, קירות בטון (כולל חלונות ודלת ממד), קירות בלוקים, קורות ותקרה.
הערה: ישנן מספר אפשרויות למשל קירות בטון במקביל לעמודים או בטור, בבניה נמוכה מומלץ קירות בלוקים לפני עמודים (עמודים יצוקים בין קירות - שטרבות),  קורות ניתן לפני קירות חוץ מבלוקים ואם לאחר הבלוקים הן יצוקות על הבלוקים. 
עבודות החשמל והאינסטלציה של צנרת בבטון משולבות במהלך עבודות השלד.

- חזרה על פעולת השלד בקומה מס' פעמים בהתאם למספר הקומות.

- מחיצות בלוקים בקומה כשבועיים לאחר יציקת תקרת הקומה בשל המתנה לפרוק טפסנות תקרה.

- פעילויות גמר מקדימות לטיח פנים: חשמל (מעל לרצפה ובבלוקים), אינסטלציה (מעל לרצפה ובבלוקים), אדני חלונות משיש, משקופים עיוורים (סמויים).

- פעילויות גמר שלב שני: טיח פנים ← בדיקת צנרת ← איטום חדרים רטובים ← ריצוף וחיפוי ← פנלים (שיפולים) ← תיקוני טיח ← צבע ללא "יד" אחרונה.

- אם יש מחיצות גבס הן לאחר הריצוף (מעל לריצוף) והפנלים לאחר מחיצות הגבס.

- פעילויות גמר שלב אחרון (אין סדר קבוע ביניהן):, התקנת חלונות ודלתות (כולל התקנת משקופים גלויים). הרכבת מטבח, התקנות ואביזרי חשמל, כלים סניטרים (מאוחר ככל האפשר כי הם יקרים), "יד" אחרונה של צבע פנים.

- פעילויות גמר מחוץ למבנה במקביל לעבודות פנים:
- בטקל (שיפועים) בגג.
- איטום גג (3 שבועות לאחר בטקל). 
- טיח חוץ וצבע חוץ.  טיח חוץ הוא לאחר ספי חלונות אבל לפני התקנת חלונות ופיתוח חוץ. 
- אינסטלציה וחשמל חוץ, פיתוח חוץ.

- מתקנים בגג כגון קולטי שמש .

סופרקריל - סוג של צבע פלסטי (אקרילי), פנים וחוץ, לצביעת קירות.

סטייה ניכרת: בנייה או שימוש בבניין/קרקע שיש בהם משום שינוי ביעוד כפי שנקבע בתב"ע ובאופי הסביבה הקרובה

סיבית: (בעברית שבבית): לוח העשוי נסורת עץ ושבבי עץ המודבקים יחדיו בלחץ.

סיד : חומר בנייה הנוצר מאבני גיר, משמש בעיקר לשכבת ההחלקה של הטיח וליצור מוצרי סיד חול: איטונג וסיליקט

סיליקט:  מתקבל מתערובת חול, קוורץ וסיד העוברת כבישה בלחץ וחום גבוהים. לבני ובלוקי הסיליקט מדויקים במידות ולא חדירים למים.

סילר: חומר איטום שקוף הנמרח ונספג בפני האבן הקרמיקה או הבטון המוחלק, ומונע ספיגה והכתמה של אבק וכימיקלים לפרק זמן של כשנתיים.

סרגל ריטוט ויברציוני:  ראה מרטטים.

ע

עבודות עפר: סוגי כלים – טרקטור דחפור, טרקטור יעה קדמי (שופל), מפלסת ממונעת, מחפר (באגר) הכולל זרוע עם שני פרקים וכף חפירה או פטיש חציבה, מהדק קרקע ויברציוני.

עגורנים ואמצעי הרמה [אביב 2008, קיץ 2013, קיץ 2014, אביב 2015, אביב 2016, אביב 2017 , קיץ 2017 מועד ב', 
קיץ 2018 מועד ב, קיץ 2019 מועד א', אביב 2020 מועד ב', קיץ 2020 מועד א']:

[אביב 2010] – מנהל עבודה ומפקח יכולים למנוע עבודת עגורן בתנאי ראות לקויים גשם ורוחות.

- עגורן צריח חוליות: הצריח האנכי מורכב מחוליות ולזרוע האופקית יש זרוע נגדית עם משקולות בטון לאיזון המומנט.
קישור להקמת עגורן:  https://www.youtube.com/watch?v=zDCTjAKes4M  
קישור להכנת ביסוס לעגורן:  https://www.youtube.com/watch?v=Mv1oA5iOpEk

- ככלל עגורנים מניפים חומרי בניה כבדים כגון משטחי חומרי בנין, רשתות ומוטות פלדה, דוד (מיכל בנפח 0.5-3 מ"ק) ליציקות בטון, טפסות פלדה (מתועשות), ציוד כבד ואלמנטים טרומיים כגון לוח"דים, תלוי במשקל ובמרחק הרמה מציר הסיבוב. לרוב עגורני צריח יכולים להרים בקצה הזרוע משקל של 2-3 טון.

ישנם מספר סוגים:

  - עגורן צריח חוליות המוקם לכל גובהו מתחילת הפרויקט. ביסוס של יציקה או מייצבים ומשקולות. מתאים למבנים בגובה בינוני (עד כ- 10 קומות) כי בתחילת הפרויקט אין מבנה שניתן להתחבר אליו. משקל הרמה בקצה הזרוע של עגורני צריח לרוב בסביבות 1.5 עד 2.5 טון.

  - עגורן צריח חוליות עם חוליה חיצונית לצורך הוספת חוליות במהלך הבניה. בדרך כלל ביסוס יציקה. מתאים למבנים גבוהים מאחר וניתן לחברו למבנה החל מגובה מסוים.
קישורים:
- https://www.youtube.com/watch?v=oSyC8pxJdeQ - סרטון עם הסברים על תהליך הוספת חוליה וגם על תהליך טיפוס של עגורן מטפס -ראה להלן.
- https://www.youtube.com/watch?v=djwHvMEMnms 
https://www.youtube.com/watch?v=rvkG_0HNnBU

  - עגורן צריח חוליות מטפס: עגורן המבוסס על הקומות העליונות בלבד ומדולג כל שלוש קומות בהתאם להתקדמות הבניה. הוא מתאים למבנים גבוהים ביותר, מבנים שעגורנים אחרים לא יכולים לשרת. יתרונות: כמעט אין הגבלת גובה. לא דורש הקצאת שטח באתר (יתרון משמעותי באתרים צפופים). חסרונות: מטריח עומסים על המבנה. מוגבל בעומסים, כסוי של המבנה וחלק קטן מהאתר בלבד, מעכב התקנת מעלית בפיר שבו הוא ממוקם. זמן הקמה – כשלושה ימים. 
ישנם דגמים חדשים של עגורנים מטפסים אשר מבצעים את הטיפוס בצד המבנה.  
קיימת גם משאבת בטון מטפסת המתאימה גם היא למבנים אותם משאבת בטון על משאית לא יכולה לשרת ולא מעוניינים לצקת עם עגורן. 
קישור: 
- https://www.youtube.com/user/skylinecranes 
- https://www.youtube.com/watch?v=hvHDvs2r5bE

  - עגורן נייד על גלגלים (מקים את עצמו): נגרר על גלגלים לאתר אך בזמן עבודה נייח באמצעות מייצבים. לא נדרש עגורן חיצוני להקמה. זרוע עד כ- 40 מ'. גובה עד כ- 8 קומות. 
קישורים לסרטונים ביוטיוב:
- https://www.youtube.com/watch?v=pqSFxZV6OvY 
- https://www.youtube.com/watch?v=DSD7AZmOFAA 
- https://www.youtube.com/watch?v=3F0mANYeq1k

  - עגורן צריח טלסקופי (בדרך כלל על מסילה להגדלת שטח הכיסוי): הצריח מורכב משתי חוליות גדולות. בתחילת הבניה החוליה הצרה בתוך החוליה הרחבה. בהמשך פותחים את החוליה הפנימית כדי להגביה את הצריח. דגמים רבים של עגורן זה בעלי מרכב לתנועה על מסילה כדי להגדיל את שטח הכיסוי למשל בשורה של בתים בני 6 קומות. מתאימים למבנים של עד כ- 9 קומות .

  - עגורן מתנייע (נייד כבד על צמיגים כלומר אופני - על משאית): עגורן על משאית בעל זרוע טלסקופית. מגיע גובה רב אך איטי בתנועה של הזרוע. כושר נשיאה מתאים למשקלים גדולים ביותר למשל 100 טון מרבי. כושר הנשיאה יורד כאשר המטען מתרחק מהבסיס. עם עגורנים מסוג זה למשל מקימים עגורני צריח גבוהים, מרימים אלמנטים טרומיים כבדים כגון קורות גשר דרוכות וקופצים קפיצת באנג'י בימי סטודנט במכללות.

  - עגורן מתנייע עם מרכב זחלי (עגורן זחל): מתאים למשקלים כבדים ונע בתנאי קרקע קשים כמו בוץ ואבנים. נפוץ בהקמת גשרים ובפרויקטים בהם יש צורך בהרמת אלמנטים טרומיים כבדים.

  - עגורן שער: מתאים להרמת רכיבים טרומיים כבדים במפעל ליצור אלמנטים טרומיים.

אמצעי הרמה נוספים:

- מעלית משא ונוסעים: מחויבת במבנים בני 8 קומות ומעלה. משקל הרמה מוגבל ל- 1 טון משיקולי בטיחות. אפשרי לשנע גן=ם חומרים במגבלות המשקל.

- מעמיס טלסקופי: טרקטור עם זרוע טלסקופית באורך של כ-10 עד 17 מ'. בקצה הזרוע מזלג/כף חפירה/וו הרמה. הרמה עם מייצבים. מתאים במיוחד לאתרי בתים פרטיים צמודי קרקע.

- משאית מנוף: המנוף משמש לפריקת חומרים מהמשאית. ניתן לפרוק ישירות במבנה בקומות עליונות. משקל בזרוע פתוחה לגמרי מוגבל, כ-300 ק"ג.  למשל פריקת פלדת זיון

- במת הרמה: לרוב הינה פיגום נייד בעל גלגלים ומערכת שינוע המאפשרים את שינוע הבמה ממקום למקום. המתקן מצויד בסל הרמה המיועד להכיל אנשים כלים וחומרים. סל ההרמה מתרומם באמצעות מערכת הידראולית או חשמלית המונהגת ע"י המשתמש הנמצא בסל. הבמה טובה לעבודות ממושכות נקודתיות בגובה שסולם לא יכול לתת מענה.

עה"ט: (על הטיח). סימן מוסכם בתכניות חשמל ואינסטלציה של אביזר המותקן על הטיח ללא צורך בהכנה מוקדמת בקיר. סימון נוסף הוא תה"ט - אביזר המותקן מתחת לטיח הדורש הכנה מוקדמת בקיר.

עמוד בדל [ חורף 2015, אביב 2016]:  עמוד אשר יש לו טפסות משלושה או ארבעה צדדים. ראה הבדלים בינו לבין עמוד שטראבה (שינני קשר)

צנרת מותרת בעמוד רק באישור הקונסטרוקטור ולאחר שארך חישובים והגדיל את שטח החתך.

עמוד שטראבה (יצוק בין קירות) [אביב 2010, חורף 2015]: שיטה בה יש חיבור טוב יותר בין העמוד לבלוקים והסיכוי לסדקים ביניהם קטן. בניית קירות בלוקים ויציקת עמוד בין קירות בלוקים כך ששיני בטון נכנסים ביין הבלוקים. לא אמור להיות הבדל בסומך הבטון של עמוד בדל עמוד שטראבה.

הבדלים נוספים בין עמודי שטראבה לעמודים בדלים:

- עבודת הטפסנות של עמודי שטרבה מהירה יותר מאחר ולטפסנות יש רק שני צדדים.

- כמות הבטון גדולה יותר בשל כניסת בטון בין הבלוקים.

ניתן ליצור שטראבה מלאכותית בעמוד בדל ע"י הוצאת קוצים קוטר 6 מ"מ לכיוון הבלוקים כך שלאחר פירוק טפסנות והשלמת קיר הבלוקים משלימים יציקה בין העמוד הבדל לבלוקים.

ההבדל בין עמוד בדל לעמוד שטרבות

|  | עמוד בדל | עמוד שטראבות |
| --- | --- | --- |
| מהירות ביצוע | השקעה יותר גדולה | עבודה מהירה |
| עלות | גבוהה יותר | נמוכה יותר |
| סדר ביצוע | לפני הבלוקים של קיר החוץ. לאחר פרוק טפסות ובניית הבלוקים דרושה השלמת יציקה בין העמוד לבלוקים | לאחר הבלוקים של קיר החוץ |
| כמות בטון / פחת בטון | פחות | יותר, כי נכנס בטון בין הבלוקים |
| קשר בין העמוד לקיר הבלוקים | פחות טוב | קשר חזק יותר כי הבטון נכנס בין הבלוקים. סיכוי קטן יותר לסדקים בין הבלוקים לעמוד. |

עמידות בשחיקה [אביב 2020 מועד ב']: באלמנטי בטון מושגת בעיקר על ידי קשיות האגרגט.

עצר כימי מתנפח: חומר אשר נועד לאטום בין שתי יציקות הנעשות בזמנים שונים. התפר בין שתי היציקות בד"כ גורם לבעיות איטום לכן יש צורך לשים עצר כימי. בעת מגע עם מים העצר מתנפח וכך נוצרת האטימה.

ערך שרידי: הערך הכספי של הכלי, הציוד או המבנה בתום תקופת השימוש כלומר בזמן מכירתו. הערך השרידי מקוזז מעלות הרכישה בהתחשב בריבית שחלה במהלך שנות השימוש.

פ

פאושלי [אביב 2014]: חוזה בין יזם לקבלן שבו לא נמדדות הכמויות של העבודה, אלא נקבע מחיר סופי על-פי קריטריונים שונים, כגון השטח, רמת גימור וכו'.  מתאים גם לעבודות שקשה לחלק לסעיפים ולקבוע כמויות כגון שיפוץ לאחר שריפה.

פ.ב.:  פני בטון ביחס לפני הריצוף (0.00).

פ.ר.: פני ריצוף.

פוגות: החריצים שבין האריחים או הבלוקים

פודסט (משטח אופקי): משטח אופקי בגרם המדרגות – עליון או ביניים.

פוליאוריתן מוקצף - דומה בתכונותיו לפוליסטרין מוקצף (קלקר) ומשווק בארץ בשתי צורות: לוחות כמו ה"קל-קר" וחומר הניתן להתזה על משטח קיר או גג. צבעו של החומר צהוב כתום והוא אטום למים. לאחר ההתזה החומר תופח על פני המשטח ויוצר שכבת קצף. הקצף מתקשה ותוך דקות מתחזק כך שניתן אפילו לדרוך עליו.

הדבקות החומר מצוינת על פני כל משטח, כמו מתכת, בטון, עץ ואספלט. אין צורך בהכנות מוקדמות מלבד ניקוי המשטח. בשיטת ההתזה נוצר משטח רצוף ללא תפרים, ניתן להגיע לכל מקום ולהימנע מ"גשרי קור" ומהפסד חום.

העובי המקובל לשימוש הוא 2-3 ס"מ. החומר אינו עמיד בפני קרינת השמש ולכן, כאשר משתמשים בו באופן חיצוני (קירות/גגות), יש לצפותו בשכבה מגינה. זהו חומר דליק הפולט גזים רעילים בשעת שריפה.

פוליסטרין מוקצף- ראה "קל-קר

פוליסיד: שם מסחרי לצבע על בסיס סיד המיועד בדרך כלל לתקרות מאחר והוא זול, נושם (מעביר לחות דרכו) ולא חשוף להרטבה בתקרות לעומת קירות.

פיגומים [אביב 2018 מועד ב']

פיגום זיזי [קיץ 2016] [אביב 2018 מועד ב']: נתמך אז זיז פלדה היוצא מהקיר. מתאים למקומות שפיגום זקפים לא מגיע או לא כלכלי כגון צידי קורות גשר.

פיגום זקפים [קיץ 2016] [אביב 2018 מועד ב']: פיגום המורכב ממוטות אנכיים (זקפים), מיטות, אלכסונים לקיבוע אופקי ואנכי ועיגונים למבנה. גובהו עד 50 מטרים מעבר לכך מגדר פיגום זקפים גבוה במיוחד שלגביו דרישות נוספות.

פיגום חמור/חמורי [קיץ 2014] [קיץ 2016] [אביב 2018 מועד ב']: משטח עבודה מוגבה בחלל של חדר.  מתאים לביצוע טיח וצביעת תקרה.

פיגום מגדל נייד/נייח [אביב 2014] [קיץ 2016] [ אביב 2020 מועד ב'] [אביב 2018 מועד ב']: פיגום העשוי מחוליות ואינו מחובר למבנה. משטח העבודה גבוה ולכן מתאים לעבודות תשתיות וגמר בתקרות גבוהות כגון אולמות.

פיגום תלוי חשמלי / נייד ממוכן [אביב 2014], [קיץ 2016] [אביב 2020 מועד ב'] [אביב 2018 מועד ב']:   יש מספר סוגים. הסוג המורכב על מסילה בצד הבניין מתאים למבנים גבוהים. מתאים כאשר זמן העבודה קצר יחסית כגון ניקוי של חיפוי אבן במבנה גבוה. פיגום מספריים למשל מתאים למבנים נמוכים יותר.

פיגום תלוי [אביב 2014] [אביב 2018 מועד ב']: משטח עבודה תחום במעקה למניעת נפילה הנושא אנשים חומרים וכלים, יש אפשרות ליכולת תנועה אנכית (ראה ערך קודם). מעוגן בנקודה הגבוהה (גג המבנה, קיר או דופן תקרת בטון). הוא מתאים לעבודה קצרה יחסית על החזית החיצונית. במקרה ומשך העבודה ארוך, כמו בעבודות טיח או חיפוי, עדיף פיגום זקפים במידה והגובה מאפשר זאת.

פיגום נייד עצמאי [אביב 2018 מועד ב']: בדומה לבמת הרמה או פיגום מגדל שניתן להעביר ממקום למקום באמצעות גלגלים.

פילר : גומחת בטון טרומית בגבול המגרש ובחזית הרחוב המשמשת לקיבול צנרת, שעונים, מחברי בזק וכו'.

פיקוח עליון [קיץ 2015]: פיקוח מצד המתכנן/יועץ. האדריכל למשל מחויב לדווח לוועדה המקומית על חריגות בניה והמהנדס, שהוא מתכנן המבנה, מאשר הכנת זיון הפלדה לפני היציקה. פיקוח עליון של הקונסטרוקטור הינו חובה וצריך להיות לאחר השלמת כל פלדת הזיון ובסמוך למועד היציקה.

פיקוח צמוד: פיקוח מטעם היזם. בודק בניה על פי התכניות, המפרטים והתקנים, עמידה בלוח זמנים, מעקב אחר בדיקות מעבדה, עמידה בתקציב היזם, אישור חשבונות קבלן וכו'.

פלאנק: לוחות פרקט אשר בנויים מיחידת עץ אחת ואשר מופרדים בחריצים ליצירת מראה של ריצפת עץ.

פלב"מ: פלדה בלתי מחלידה. כינוי לסגסוגת ברזל אשר מכילה כרום בכמות מינימלית של 10.5% ממשקל הפלדה. יש לה עמידות בפני שיתוך (קורוזיה). נירוסטה היא סוג של פלדת על חלד.

פלאשונג: כיסוי של תפר כגון תפר התפשטות או חיבור בין גגות על ידי פח מגולוון. הפח מסיט את המים ומגבה את האיטום.  יש אפשרות תזוזה של הכיסוי למניעת סדיקה.

פלציב:  ראה יריעות פלציב

פלקסבורד: חומר מילוי בדלתות התורם לבידוד האקוסטי של הדלת. סוג של סיבית דחוסה.

פרוגרמה: תיאור דרישות המזמין-יוזם, המאפשר לאדריכל להכין את התוכניות הראשוניות לאישורו של המזמין.

פירוק טפסות: [קיץ 2010, קיץ 2011, אביב 2014, אביב 2015, אביב 2016, קיץ 2016, קיץ 2020 מועד ב']  על פי תקן ישראלי 904 ותקן 466  . באלמנטים אנכיים הפירוק לאחר 12 שעות ואלמנטים אופקיים בהתאם למפתח וסוג התקרה כמפורט בתקן. למשל על פי התקן טמפרטורה ממוצעת נמוכה של מתחת ל- 150c או טמפרטורה מינימלית מתחת ל- c100 מעכבות את פרוק הטפסות בחצי יממה.

ככלל אין אפשרות להקדים את מועד פירוק הטפסות. ניתן להקדים את הפירוק בתנאי בקרה צמודה (מדידת טמפרטורה, בדיקת ריטוט ואשפרה, בדיקת תוצאות חוזר לאחר 7 ימים וכו').  שימוש בבטון ב-40 במקום בבטון ב-30 יכול לקצר את הזמן אך גם במקרה זה דרושה בקרה צמודה.

אשפרה טובה ומלאה לא מקצרת את משך זמן עד לפירוק טפסות מאחר ובכל מקרה נדרשת אשפרה.

פריימר (שכבת יסוד) [קיץ 2019 מועד ב']: חומר מקשר בין שתי שכבות של חומרים שונים או בין שכבת גמר לשכבת יסוד. למשל צבע יסוד או פריימר לפני איטום ביריעות בטומניות המשפר את ההדבקות.

פריקסט: אלמנט טרומי מבטון, למשל לכיסוי מנגנון התריס  או מסתור כביסה מבטון.

פרקט : צפוי רצפה עשוי עץ. ישנם סוגים רבים של פרקט. ככל שהפרט עבה יותר כך איכותו טובה יותר. כיום מייצרים פרקטים גם מחמרים סינטטיים. את הפרקט מתקינים על גבי מוטות עץ המונחים על הרצפה או על ספוג שמעל בטון מוחלק, מדה מתפלסת או מעל ריצוף קיים. יש לוודא איטום מוחלט של הרצפה או המשטח לפני הנחת הפרקט.

פרצלציה: חלוקה של מגרש אדמה בבעלות משותפת לחלקות המיועדות לבנייה. רפרצלציה: חלוקה מחדש לפי תכנית.

פתח אור: מידות הפתח ללא משקופים עיוורים או טיח כלומר מבלוק לבלוק.

פתח בנייה: מידות הפתח לאחר משקופים עיוורים או טיח, לפני התקנת חלון או דלת.

פתחי ניקוז בקיר תומך [קיץ 2015]: לפני היציקה מקבעים בטפסנות של הקיר התומך  צינוריות ניקוז במרווחים של כ-3 מ'  בכיוון אופקי ואנכי. לאחר יציקה וההתחזקות של הקיר מבצעים מילוי חוזר אדיף חצץ בסמוך לקיר. לכל צינורית מחברים "שק" רשת פלדה שבתוכו חצץ למניעת סתימה של פתח הניקוז.

צ

צינור "טרמי":  ראה "טרמי".

ציפוי אפוקסי: מיושם על בטון מוחלק מתאים לרצפות מוסכים, תחנות דלק, חניונים וכו'. [קיץ 2008 ש/ 4 א']

צמ"ג [אביב 2012]: צינור מי גשם. לא ניתן להעבירו בעמודים אלא אם כן נלקח בחשבון בתכנון הקונסטרוקציה לרבות הגדלת שטח החתך.

צמנט:  אבקה מאדמת חרסית וסלעי גיר, משמש בעיקר למלט ובטון. במגע עם מים מתרחש תהליך הידרציה הגורם להתקשות והתחזקות.

צמנט בורד: לוח המיוצר בעיקר מצמנט המחוזק בדרך כלל בסיבי זכוכית או סיבים אחרים. מתאים גם כקיר חיצוני בבניה קלה.

צמר זכוכית: חומר בידוד המיוצר מסיפי זכוכית (פיברגלס) ומיועד לבידוד אקוסטי ולפעמים תרמי.

צמר סלעים [קיץ 2020 מועד א' + ב']: חומר מינרלי המיוצר מסלעי בזלת גרוסים, העוברים תהליך חיתוך ועיבוד לסיבים דקים מאוד. החומר אינו דליק, לא פולט גזים ואינו נתקף עי' חרקים ובקטריות. חסרונו של החומר בכך שהוא עלול לאבד את תכונות הבידוד עקב ספיגת רטיבות.  מתאים לבידוד אקוסטי במחיצות גבס ולבידוד גגות קלים.

החומר משווק במזרנים עטופים בפוליאתילן, יריעות פי.וי.סי, או אלומיניום, שנועדים לבידוד גגות רעפים באמצעות הוספת דבק בלתי דליק. ניתן לקבל לוחות קשיחים וקשיחים למחצה - במשקל מרחבי נמוך ביותר. עטיפת החומר בפוליאתילן או נייר אלומיניום, יוצרת מחסום אדים.

צנרת אינסטלציה [אביב  2012] צנרת ניקוז צריכה להיות מבוטנת לרצפה באיזור החדרים הרטובים, קופסאות הביקורת הכרחיות לאחזקה (פתיחת סתימות).

צנרת עירונית [ קיץ 2016]:  מילוי בחומר מילוי הכולל מעט צמנט נותן חומר מילוי בחוזק נמוך המאפשר שבירה בנקל לצורך תחזוקה עתידית. מילוי בבטון ב- 20 יקשה מאוד על החלפת צנרת בעתיד.

ק

קולטי שמש [אביב 2012] : מכוונים לצד דרום,

קומה מפולשת: קומת עמודים מקורה, אך פתוחה בצדדים. בניינים כאלה מסוכנים במיוחד בעת רעידות אדמה.

קומפריבונד: ספוג איטום ביטומני בתחתית מחיצת גבס. מטרתו בלימת זעזועים, סיוע בבידוד אקוסטי ומניעת מעבר/חדירת מי שטיפת ריצפה.

קונדנסציה: עיבוי מים עקב מגע בין אדי מים (גם בטמפרטורת החדר) לבין קיר חיצוני או חלון קרים יותר.

קופינג: חיפוי משטחים אופקיים בשיש, אבן (נדבחי אבן) או פח למניעת חדירת מים.

קירות אקוסטיים [אביב 2015]:  קירות אשר קולטים את גלי הקול באמצעות יציקה בתבניות עם תבליטים/מעטה דקורטיבי, חרירים וכד'.

קיר כובד: סוג של קיר תומך. המשקל העצמי שלו מתנגד להיפוך. דוגמאות: קיר כובד מבטון עם חיפוי אבן, רשתות המכילות אבנים גביונים, רכיבים טרומיים.

קיר תומך [קיץ 2015]: מאפשר יצירת הפרש מפלסים בפיתוח משני צידי הקיר התומך. יש לאפשר ניקוז מי גשם מהצד הגבוה דרך הקיר התומך באמצעות צינוריות בקוטר "2 (מינימום), עם אמצעי סינון בראשם (בצד כניסת המים) במרווחים של עד 1.5 מ'.  את הרגל יוצקים על בטון רזה אשר אותו יוצקים על מצע מהודק. משאירים קוצים לקיר התומך עצמו.

קיר מסך [אביב 2017] - קיר ממסגרות אלומיניום וזכוכית המשמש קיר במקום קיר חיצוני למבנה. בתאים לבניינים גבוהים ומבני משרדים. חזות המבנה מודרנית. קיר מסך אינו מעמיס משקל רב על המבנה ובנייתו מהירה.

קיר שיגומים: רצף של כלונסאות (כלונסאות דיפון) המשמש כקיר תומך. בזמן בנייתו לא נחוץ להתחשב בשיפועי קרקע מאחר והחפירה מתבצעת לאחר יציקת הכלונסאות.  עוגני הקרקע הם כבלים המוחדרים אל הקרקע בכיוון אופקי או בזווית כמעט אופקית לתוך הקרקע ליצירת סמך עליון. הדבר מקטין את קוטר הכלונסאות הנדרש.

קירות בשיטה מתועשת: ראה בראנוביץ'

קלקר (פולסטירן מוקצף) [אביב 2010, אביב 2013, חורף 2016, קיץ 2020 מועד ב']: יש לו שימושים רבים. למשל מניעת גישרי קור ע"י ציפוי חיצוני של אלמנטים מבטון (ראה ערך אדקס) אבל הטיח לא נדבק טוב לקלקר. פותרים באמצעות רשת. קלקר משמש גם להגנה חיצונית על איטום קירות מרתף.

החומר הוא חומר פלסטי העשוי מבועות הדחוסות ומנופחות פי 40 מהרגיל. בעזרת תהליך הקצפה מתקבלים לוחות בצפיפויות שונות. ככל שגדלה הצפיפות, קטנה חדירותו של החומר למעבר מים. מאחר והחומר אינו חזק מבחינה מכנית, ורגיש לקרינת השמש אין להשתמש בו כציפוי חוץ, ללא הגנה נוספת. חומר ה"קלקר" נוח לשימוש, קל לניסור, לחיתוך ולמסמור. מוליכותו התרמית נמוכה והוא מחזיק מעמד בטמפרטורה של עד 80 מעלות.

קפילריות: עליית מים במעברים צרים מאוד. כאשר מצטברת רטיבות במצע הריצוף תהייה עליה קפילית בקיר מעל לפנלים.

קרמיקה [קיץ 2013, חורף 2015, אביב 2019]:  אריחי קרמיקה משמשים לריצוף וחיפוי. ריצוף חייב להתבצע מאריחים של אותה ההזמנה מאחר ואם מוזמנים אריחים מסידרה חדשה הגוון לא יהיה זהה לגוון של האריחים מההזמנה הראשונה. אריחי הפורצלן איכותיים יותר מבחינת חוזק, שחיקה וספיגות. ריצוף אפשרי על מצע חול/שומשום ומעל טיט בעובי 2 ס"מ, או בהדבקה על מדה מתפלסת/ריצוף קיים. מצע חול מייצבים באמצעות פיזור צמנט על החול וערבוב חלקי, כך החול המיוצב תומך טוב יותר את הטיט שתומך את אריחי הריצוף.  יש חובה להשאיר כמות נוספת של 5-10%  מהאריחים לדייר לצורך תיקונים עתידיים מאותה הסידרה.

קרניז (כרכוב): חגורה הבולטת כלפי חוץ או כלפי מעלה.

ר

רובה (רובע) - חומר אקרילי או אפוקסי (אוטם) למילוי בין אריחים ולמניעת חדירת מים (למרוט שאינו אטום) ולכלוך. לאחר הייבוש מתקבל חומר חזק.

רולקה [קיץ 2014] [קיץ 2019 מועד ב']: תוספת תערובת צמנטית בחתך משולש או מעוגל במקום המפגש בין קיר לרצפת חדר רטוב או בין מעקה לגג הבטון.  מסייעת למניעת חדירת מים לאחר יישום איטום מעליה (איטום אשר נמדד ב-מ'].

רום ושלח: החלק האנכי (גובה) והחלק האופקי של מדרגה.

ריטוט בטון:  ראה בטון.

רפפה : תריס הנפתח ע"י שלבים מסתובבים בצורה ידנית. ישנו חלון רפפה בו השלבים קבועים, כגון חלון בחדרי אשפה.

ריצוף: ראה קרמיקה.

ריצוף טראצו [אביב 2019]: ריצוף באריחי בטון מוחלקים בבניה ישנה. בפני שטח האריח נראה כאילו האגרגטים חתוכים.

רצפת בטון צפה : רצפה יצוקה על מצע אשר מנותקת מהקורות. מתאימה למפתחים גדולים למשל במוסכים.

רשת אקספנדד: שמשה בעבר לתקרת רביץ וכיום משמשת כפתרון חלופי לתקרה אקוסטית כלומר רשת מתוחה ועליה פנלים של בידוד אקוסטי.

ש

שטיכמוס: צינור שקוף שבו ממלאים מים למדידת גובה תוך שימוש בחוק כלים שלובים. כיום משתמשים במד לייזר שהוא מדויק יותר.

שטראבה: ראה עמוד שראבה (יצוק בין קירות בלוקים).

שינני קשר:  ראה שטרבה לעיל.

שיטות התקשרות

- התקשרות על בסיס כתב כמויות:

יתרונות:

- הצעת מחיר מפורטת ולכן יותר מדויקת.

- במקרה של שינויים בכמות יש מחיר יחידה מוסכם

- ניתן לשלם לקבלן אחת לחודש לפי הכמויות שבוצעו באותו החודש (חשבון חלקי)

חסרונות:

- התקציב של היזם עלול לגדול (חריגות) בגלל אי דיוקים בכמויות של כתב הכמויות

- הקבלן יכול לתמרן עם מחירי היחידה.  למשל להגדיל את מחיר השלד ולהפחית צחירי עבודות גמר או להגדיל מחיר של סעיפים שכמותם צפויה לגדול.

- שיטת התקשרות פאושלית

לפי שיטה זו כל קבלן מגיש מחיר יחיד וכולל לכל הפרויקט. גם במקרה זה הוא מסתמך על תכניות ומפרט.

יתרונות:

- לעומת כתב כמויות יש פחות חריגות בתקציב היזם.

- הצעת המחיר פשוטה (אין חלוקה לסעיפים ואין השוואה בין קבלנים על כל סעיף).

חסרונות:

- הצעות המחיר יקרות יחסית בגלל שהן לא מדויקות ובגלל שאין אפשרויות להגדיל את התשלומים לקבלן באמצעות תמרונים שלו.  הערה: כיום מקובל להוסיף כתב כמויות ללא מילוי מחירים כדי שלקבלן תהייה הערכת עלות מדויקת יותר.

- במקרה של שינויים בכמות אין מחיר יחידה מוסכם כפי שיש בכתב כמויות.

- במקרה של הקטנה בכמויות קשה להפחית את התשלום לקבלן.

שימוש חורג: שימוש בנכס ע"י המחזיק בו למטרה הנוגדת את ייעודו כפי שנקבע במסגרת תכנית בינוי מאושרת, לעיתים כשהשימוש אינו נוגד את האינטרסים של הציבור מתירה הרשות המקומית שימוש חורג שניתן לתקופה המוגדרת מראש, ישנה חבות פרסום השימוש החורג לצורך מתן זכות להתנגדויות.

ציוד שינוע והרמה [קיץ 2020 מועד א' שאלה 3 סעיף א']  [אביב תש"ף 2020 מועד ב' שאלה 3 סעיף ב'] [קיץ 2019 מועד א' שאלה 3 סעיף א' + סעיף ב'] [אביב 2019 מועד ב' שאלה 3 סעיף א' + סעיף ב'] [קיץ 2019 מועד ב' שאלה 3 סעיף א']

שלב תריס מוקצף: שלב אלומיניום לתריס גלילה או רפפה המכיל פולאוריתן מוקצף (קלקר) לצורך בידוד תרמי.

שלב תריס משוך: שלב אלומיניום בעל דופן עבה לתריס גלילה או רפפה אשר מתאים למפתחים גדולים ועמיד יותר כנגד פריצות למבנה.

שלח : מדרך המדרגה

שנוגריסט: מתווה המבנה המאפשר סימון מיקום יסודות ועמודים באמצעות רשת של חוטי בניה.

שליכט: שכבה עליונה של טיח. עובי דק (כ- 2 מ"מ). מטרת השליכט הוא החלקה. מורכבת מסיד וחול דק. חול עבה יותיר בליטות של גרגירי החול (קיץ 2006)

שליכט צבעוני/אקרילי [ קיץ 2020 מועד א']: שכבת גמר אקרילית גמישה, לרוב לקירות חוץ, המחליפה את השליכט הלבן המסורתי וצבע. תיקון מקומי מותיר גוון שונה.

שנפר: סגר קפיצי המקובל בחלונות קיפ.

שנפר

שנפר

שפכטל (מרית : (כף לשימוש הבנאים והטייחים. נקרא גם מסטרינה. גם חומר המריחה נקרא בלשון עממית שפכטל.
שפכטל אמרקאי : חומר למריחה והחלקת קירות. קל מאד לעיבוד. תחליף לשפכטל של טיח.

ת

תבניות: ראה טפסות.

תכנית עדות (As Made) [אביב 2014]: תכנית המתארת את הביצוע לאחר כל השינויים. לא ניתן להסתמך על יומן עבודה מאחר וקשה יהיה לאתר שינוי במספר רב של דפים. יש לדרוש מהקבלן תכנית עדות בהסכם ההתקשרות כדי שיוסיף את העלות שלה בהצעת המחיר שלו.

תכסית: שטח הפריסה של המבנה מעל פני הקרקע.

תפרי התפשטות בקיר תומך [קיץ 2015]: הפרדה של לוחות קלקר במרחקים של כ-4 מ' בין לוח ללוח. למניעת סדקים כתוצאה מהתפשטות.

עלות ישירה: כל אשר משמש באופן ישיר לביצוע העבודה כגון כוח אדם (פועלים ולא מנהל עבודה), חומרים וציוד המשמש באופן ישיר לביצוע העבודה. למשל משאבת בטון. אבל אם העגורן משמש לשינועים נוספים מלבת העבודה הנדונה אז הוא יחשב בתקורת האתר ולא כחלק מהעלות הישירה.

תקורת אתר: כל העלויות באתר בניה שאינן כלולות בעלויות הישירות, למשל גידור, אשפה, מבנים זמניים, שכר מנהל עבודה ומחסנאי, חשמל ומים, מצע סוג ב' לדרך פנימית וכדומה. חלק מהעלויות הן עלויות הקמה וחלק עלויות שוטפות.

תקורת חברה: כל העלויות של החברה שאינן כלולות בעלויות של פרויקטי החברה, כלומר לא כוללות עלויות ישירות ותקורות אתר של הפרויקטים. תקורות חברה לדוגמה: שכר אנשי הנהלה ומנהלה, הוצאות משרדי החברה, יעוץ משפטי, פרסום וכד'.  אם יש גנרטור שהוא משמש את כל האתרים ומסופק רק למקרה הצורך אז הוא שייך לתקורת החברה.

תקן ישראלי 904: תקן לתכנון ושימוש בטפסות.   לפעמים מופיע במבחן.

תקרת לוח"דים [קיץ 2015]:  תקרה מאלמנטים טרומיים דרוכים עם יציקת טופינג מבטון מזוין. הלו"חדים מונחים על גבי קורות השענה ומעל ללוח"דים יש טופוניג בעובי של כ- 5 ס"מ. תקרה זו מתאימה למפתחים גדולים ביותר (מעל 8 מ') כגון אולמות. זמן ביצוע מהיר. כמות קטנה יחסית של בטון יצוק באתר (טופינג) מעל ללוח"דים. נדרשת קורות השענה ונדרש מנוף כבד להנחתם על גבי קורות ההשענה.

תקרה מקשית: מתאימה למפתחים קטנים יחסית.[ קיץ 2008 ש'4 א'].  ביצוע מהיר מביצוע תקרת צלעות.

תקרת צלעות [אביב 2011, אביב 2012, קיץ 2015]:  עדיפה על פני תקרה מקשית כאשר המפתחים גדולים מעל כ- 5 מ'. זמן הביצוע בתקרת צלעות ארוך יותר בשל סידור בלוקי המילוי והמורכבות של פלדת הזיון.  יש קושי לחבר אביזרים משום שהטיח מכסה את הבלוקים ולא ניתן לקבוע היכן יש בלוק והיכן יש צלע. נדרש בטון עביד יותר כדי למילוי של כל הצלעות. יש קושי בהתקנת תשתית חשמל בשל בלוקי המילוי. סידור הברזל מורכב מסידור ברזל בתקרה מקשית. חוזק הבטון הוא הנחה תכנונית לכן סוג התקרה לא מכתיב את חוזק הבטון.

יש קושי בהעברת מערכות.  חשמל מותקן לקראת סוף התקנת פלדת הזיון.

תקרת קרום [ אביב 2020 מועד א'] :  אלמנטים דקים של בטון טרומי החוסכים טפסה תחתונה בתקרה. יוצקים באמצעות שולחן. יתרון בשימוש ביציקות שטוחות בגובה כגון בגשרים בין קורות ובתקרות גבוהות. כך נחסכים 
מגדלי תמיכה.

תקרת ערוגות (קסטות):  סוג של תקרת צלעות אך מתוחה לשני כיוונים. מתאימה למפתחים גדולים כפי שנדרש בחניונים ומבני ציבור. גבוהה יחסית – כ 40 ס"מ ויותר. בדרך כלל נעשה שימוש בתבניות פלסטיק נשלפות כך שנותרות "גומות" / שקעים בתקרה.

קיץ 2017:

פתרון:

הכנות ליציקה

קטע מהמפרט הכללי:

אופני מדידה לתשלום

יחידות מדידה אפשריות:  מ"א (מ'), מ"ר, מ"ק, טון, יח', קומפלט, רג'י.

במפרט הכללי ובמפרטים מיוחדים מובאים בסוף כל פרק אופני המדידה לתשלום. להלן אופני מדידה של רכיבים נפוצים:

| רכיב | תאור / הערה | יח' מדידה |
| --- | --- | --- |
| פרק 01 עבודות עפר |  |  |
| חישוף | גירוד/הסרת פני הקרקע העליונים (הכוללים פסולת) עד 20 ס"מ. החישוף מאפשר שימוש חוזר בעודפי חפירה למילוי לאחר שפסולת הצמחייה ואחרת הורחקה. | מ"ר |
| הריסת מבנים | תיאור הבית ומה כוללת ההריסה. | קומפלט |
| העתקת עצים | קריטריון מבדיל בין עץ לשיח –מעל היקף גזע מסוים. כיום יש איסור על עקירת עצים | יח' |
| חפירה כללית | לעיתים מחלקים לסעיפים לפי עומק בשל הבדלים במחירים: עד 1מ'. בין 1-3מ' ומעל 3 מ'. | מ"ק |
| מילוי והידוק | המחיר תלוי ברמת ההידוק וגם במקור העפר למילוי - האם המילוי מובא או מעפר מקומי. מילוי חוזר לאחר יציקה כלול במחיר החפירה. מילוי מצע מהודק בשכבות של 20 ס"מ. הידוק השתית (הקרקע הקיימת) נמדד בדרך כלל בנפרד ב- מ"ר. "מילוי מבוקר" נדרש בתשתיות לכבישים ומבנים וכולל גם הרטבה להידוק אופטימלי ובדיקות מעבדה. | מ"ק |
| הובלה | יתכן סעיף נפרד להובלת מילוי עפר או עודפי חפירה במרחק של מעל 100 מ'. | מ"ק |
| חפירה ו/או חציבה | למקרים בהם אין וודאות לגבי כמויות חפירה וחציבה. הקבלן למעשה מהמר. | מ"ק |
| חפירה תת קרקעית - ראה להלן דוגמה 1 | התשלום ייעשה רק לפי שטח האלמנט שעבורו חופרים, כלומר לא מתחשבים במרווח עבודה ובשיפועי קרקע. החפירה בהיקף וחפירה לשיפוע הקרקע על חשבון הקבלן ולכן מגולמת במחיר. למשל בחפירה ליסוד עובר, מכפילים את גובה חפירה ברוחב ובאורך היסוד | מ"ק |
| פרק 02 עבודות בטון | הערה: המחיר כולל בטון, טפסות, ציוד, קיטום פינות, אשפרה וכד' אך פלדת חיזוק נמדדת בנפרד. |  |
| בטון רזה | נוצק בעובי של כ-5 ס"מ מתחת ליסודות ביסוס רדוד – פלטת יסוד, יסוד עובר ורפסודה. נועד להפריד בין פלדת הזיון לקרקע ולקבלת משטח ישר לעבודת הברזלנות. | מ"ר |
| פלטות יסוד, יסוד עובר, עמודי יסוד, קורות יסוד וכו' | בקורות יסוד מודדים רק את שטח החתך הבולט מהרצפה, כלומר מפחיתים את עובי רצפה מעובי הקורה. ראה/י להלן הסבר חישוב קורות ועמודים. | מ"ק |
| קירות בטון | מציינים עובי הקיר מאחר ועלות הטפסות תלויה בעובי. ככל שעובי הקיר גדול יותר כך המחיר ל-1מ"ק קיר נמוך יותר. לכן כל עובי בסעיף נפרד. הסיבה לכך היא שהמחיר ל-1מ"ק וכולל טפסנות. ולכן ככל שהעובי גדל שטח הקיר קטן ולכן שטח הטפסות קטן. ראה/י דוגמה 2 להלן. | מ"ק |
| עמודי בטון | מציינים מידות חתך העמוד מאחר ועלות הטפסות תלויה בחתך. ולכן כל חתך בסעיף נפרד. ככל ששטח חתך העמוד גדול יותר כך המחיר ל-1 מ"ק עמוד נמוך יותר. לכן כל חתך בסעיף נפרד. ראה/י דוגמה 3 להלן. | מ"ק |
| קורות בטון | מציינים מידות חתך הקורה מאחר ועלות הטפסות תלויה בחתך. ככל ששטח חתך הקורות גדול יותר כך המחיר ל-1 מ"ק נמוך יותר. הסיבה זהה לכלל זהה שיש בעמודי בטון (ראה לעיל). בקורות יסוד ומעקות ובכל אלמנט שיש בו טפסנות משני צדדים בלבד, הגורם המשפיע הוא לא החתך אלא רק רוחב הקורות בלבד מאחר ויש טפסות משני צידי הקורה /מעקה בלבד ואין דופן טפסה בתחתית האלמנט. ראה/י דוגמה 4 להלן. בחישובי כמויות של קורות מודדים רק את שטח החתך הבולט מהתקרה, כלומר מפחיתים את עובי התקרה/רצפה מעובי הקורה. לכן לא קיים סעיף של קורות סמויות (הן חלק מהתקרה). | מ"ק |
| רצפות בטון | מציינים את עובי הרצפה. המחיר לא כולל מצע ארגזים או מצע אחר הנמדדים בנפרד. ככל שעובי הרצפה גדול יותר כל המחיר ל-1 מ"ר גבוה יותר מאחר והמחיר ל-1מ"ר וכמות הבטון גדלה עם העובי. | מ"ר |
| תקרות מכל סוג | מציינים את עובי התקרה. כל עובי או סוג תקרה בסעיף נפרד. ככל שעובי התקרה גדול יותר כל המחיר ל-1 מ"ר גבוה יותר מאחר והמחיר ל-1מ"ר וכמות הבטון גדלה עם העובי. | מ"ר |
| חגורות | חגורה כאמור מחזקת קיר/מחיצת בלוקים. מציינים את חתך החגורה. כל חתך שונה בסעיף נפרד. אם המחיר ל- 1 מ"ק ככל שרוחב החגורה גדול יותר כך המחיר ל-1 מ"ק נמוך יותר. הערה מעל לפתח חלון או דלת יש טפסה תחתונה. | מ"א או מ"ק |
| מדרגות | משולשים - מ"א. מהלך משופע ב- מ"ר. פודסטים - מ"ר. |  |
| פלדת זיון | מפרידים את המוטות לפי קטרים ומסכמים את האורכים לפי קטרים. מחשבים את המשקל לפי משקל ל- 1 מ' של כל מוט (תלוי בקוטר). לעיתים מחשבים באופן מקורב לפי 0.08 עד 0.12 טון ל-1 מ"ק בטון. ראה/י דוגמה 5 להלן. | טון |
| פרק 03 בטון דרוך | לוח"דים במ"ר מאחר ומדובר בתקרה. אלמנטים אחרים במ"ר או לפי יחידות. |  |
| פרק 04 עבודות בניה | כל סוג של בלוק וכל עובי קיר בסעיף נפרד. קיר בעובי של עד 14ס"מ נחשב מחיצה. מפחיתים שטחי פתחים בעלי שטח של מעל 0.2 מ"ר. המחיר כולל ציוד עזר, מגרעות, חיבור בין מחיצות/קירות, שינני קשר (שטרבות - בליטות בטון מעמוד בטון), יצירת פתחים, פיגומים וכו' . המחיר אינו כולל בניה נקיה (ללא טיח). | מ"ר |
| פרק 05 עבודות איטום | המדידה היא נטו ללא פחת. ביריעות ביטומניות למשל לא מוסיפים את החפיפות שבין היריעות. המחיר כולל שכבת יסוד (פריימר), ציוד עזר, בדיקת הצפה ותיקונים. המחיר אינו כולל בטון שיפועים (בטקל), בידוד תרמי, סיוד הגג וכד'. איטום תפרים נמדד ב-מ"א. | מ"ר |

| פרק 06 עבודות נגרות ומסגרות | בעיקר דלתות וחלונות עץ ופלדה. המחיר כולל משקוף עיוור והתקנה. מטבח לפי "קומפלט". מעקה לפי מ"א. | יח' |
| --- | --- | --- |
| פרק 07 מתקני תברואה | על בסיס תכנית אינסטלציה, למשל צנרת במ"א. בבתים פרטיים יש אפשרות לפי נקודות מים. כלים סניטריים וברזים לפי יחידות. |  |
| פרק 08 עבודות חשמל | על בסיס תכנית חשמל. כולל הארקת יסוד, לוחות חשמל, צנרת חשמל, שקעים, מפסקים, גופי תאורה ועוד. |  |
| פרק 09 עבודות טיח | יש הפרדה לסעיפים של טיח חוץ, טיח פנים, טיח לממ"ד וכד'. הפרדה כאשר המחיר שונה. המחיר כולל – חומרים, עבודה, ציוד וציוד עזר, פיגומים, הכנת הרקע - הכנת חורים, הרחבה, חריצים, סרגלים, הפרדות בין שטחי טיח, עבודות תיקון לאחר גמר, אשפרה, דוגמאות לאישור האדריכל/המפקח. המחיר אינו כולל טיח על שטחים מעוגלים (נמדד גם ב- מ"ר) ופינות טיח (נמדדות ב- מ"א). חישוב הטיח מתחיל מגובה הפנלים ואם הפנלים בהדבקה אז מגובה הריצוף. | מ"ר |
| פרק 10 עבודות ריצוף וחיפוי | המחיר כולל – הכנת השטח, ציוד, מצע שומשום, הנחת המרצפות, מילוי טיט, חיתוך ועיבוד, סגירת המישקים ברובה, תיקונים, חיתוכים בזוית של 45 מעלות, ליטוש הריצוף, הגנה, פיגום לצורך חיפוי. המחיר לא כולל שכבות בידוד בריצוף. יש לציין אם המחיר כולל פנלים (שיפולים) או שהם בסעיף נפרד. אין ריצוף מתחת לאמבטיה ויש ריצוף מתחת לאסלה. בחדרי אמבטיה אין פנלים. | מ"ר |
| פרק 11 עבודות צבע | צבע חוץ (שהוא גמיש ודורש פיגום) וצבע פנים הם בסעיפים נפרדים. המחיר כולל – חומרים, ציוד עזר, הכנת דוגמאות, הכנת השטח, ניקוי . מדובר בשטח נטו- מנכים פתחים. צביעת דלתות וחלונות נמדדים לפי יחידות או כלולים במחיר האלמנט. | מ"ר |
| פרק 12 עבודות אלומיניום | מפרידים חלונות ודלתות לפי גודל ולפי סוגים (אגף על אגף, פתיחה צירית, דריי-קיפ וכד'). קירות מסך לפי מ"ר. במחירונים ניתן מחיר בסיס של יחידה במידות סטנדרטיות וסעיפים נוספים של תוספת או הפחתה במידות החלון. המשתמש במחירון אמור לשלב בין מחיר הבסיס לתוספו, למשל: מחיר חלון מסוים במידות 100/100 הינו 900ש"ח\יח'. מחיר כל תוספת או הפחתה של 10 ס"מ באורך ובגובה 30 ₪\יח'. מחיר חלון 130/90 יהיה ₪\מ"ק 900+3x30-1x30=960 . | יח' |
| פרק 14 עבודות אבן | בעיקר חיפוי חוץ מאבן. | מ"ר |
| פרק 23 כלונסאות |  | מ"א |
| פרק 40 עבודות פיתוח | כולל עבודות בטון, ריצוף, גדרות וכדומה מחוץ לבית. מחיר עבודות בטון, בניגוד לבטונים של המבנה, כולל גם את פלדת החיזוק. |  |
| פרק 59 מרחבים מוגנים | חלון ממ"ד, דלת ממ"ד, צינור אוורור "8, צינור אוורור "4, מערכת סינון | יח' |

שאלה רלוונטית ממבחן מה"ט:

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

לפי מ"ר

לפי מ"ר

X

X

X

X

מ"א  תוך ציון הקוטר

מ"א  תוך ציון הקוטר

X

X

X

X

X

X

ש"ע \ טון

ש"ע \ טון